République Islamique de Mauritanie

PROJET SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT (PSEA) 167328

PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

Novembre 2019

FINANCEMENT FADES

TABLE DES MATIERES

Liste des Tableaux	2

Liste des Figures	2

Listes des abréviations et acronymes	3

I.	Contexte et exigences	4

II.	Les parties prenantes	10

2.2.1 Parties Prenantes identifiées	13

2.2.2 Catégorisation des Parties Prenantes	13

2.2.2.1.	Parties prenantes intéressées	14

2.2.2.2.	Parties prenantes affectées	21

2.2.2.3.	Groupes vulnérables	21

Assemblée générale communautaire	34

Focus groupe	34

Entretiens individuels	35

Ateliers	35

Dépliants/brochures sur le projet	35

Site web du projet	35

Lettres adressées aux intéressés	35

Mass médias	35

2.4.4	Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables	36

2.4.5	Calendriers	37

2.4.6	Examen des commentaires	44

2.4.7	Phases ultérieures du projet	44

III.	Ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des parties prenantes	45

3.1.	Ressources	45

3.2.	Fonctions de gestion et responsabilités	47

IV.	Mécanisme de gestion des plaintes	49

4.1.	Objectif	49

4.2.	Définition de la plainte	49

4.3.	Principes fondamentaux	50

4.4.	Organisation et responsabilités	51

4.5.	Principales étapes de la procédure	52

4.6.	Suivi et reporting	54

4.7	Suivi et établissement de rapports	54

4.7.1	Participation des différents acteurs concernés aux activités de suivi	54

4.7.2	Rapports aux groupes de parties prenantes	55

V.	Annexes	56

Annexe 1 : Zones d’intervention et activités prévues	57

Annexe 2 : PV des concertations avec les parties prenantes	74

Annexe 3 : Modèle de fiche d’enregistrement contenu dans le registre des plaintes	95

Annexe 4 : Procès-verbal de mise en place des comités de gestion des plaintes	96

Annexe 5: Fiche d’évaluation trimestrielle du comité de gestion des plaintes	97

Annexe 6 : Procès-verbal de conciliation	98

# Liste des Tableaux

Tableau 1 : contributions sollicitées des parties prenantes……………………………….5

Tableau 2 : risques et parties prenantes affectées………………………………………….7

Tableau 3 : risques/impacts et mesures d’atténuation……………………………………..8

Tableau 4 : résumé des préoccupations des parties prenantes…………………….……11

Tableau 5 : parties prenantes intéressées…………………………………………….……14

Tableau 6 : parties prenantes affectées ……………………………………………….…..21

Tableau 7 : critères de pondération ………………………………………………….…...22

Tableau 8 : analyse des parties prenantes………………………………………….…….25

Tableau 9 : objectifs et justificatifs du plan d’engagement……………………….……32

Tableau 10 : stratégie d’information……………………………………………………..33

Tableau 11 : actions suggérées, calendriers et dates d’exécution……………………37

Tableau 12 : Budget du PMPP……………………………………………………………46

Tableau 13 : responsabilités des activités de mobilisation …………………………..47

# Liste des Figures

Figure 1 : catégories de Parties Prenantes ……………………………………………………….……… 9

Figure 2 : Parties prenantes par catégories …………………………………………………….… 9

# Listes des abréviations et acronymes

AEP ou RAEP : Adduction d’Eau Potable

APE               : Association des parents d’élèves

AROTR         : Autorité de régulation et d’organisation des transports routiers

CNRE            : Centre National de Ressources en Eau

DAO              : Dossier d’Appel d’Offres

DCE               : Direction du Contrôle Environnemental

DRASS          : Direction Régionale de Affaires Sociales et de la Santé

DREN            : Direction Régional de l’Education Nationale

DRHA            : Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement

DR/MDR        : Délégation régionale du Ministère du Développement Rural

DR/MEDD     : Délégation régionale du Ministère de l’Environnement

et du Développement Durable

DSP                 : Délégation de Services Public

GMSS             : Genre et mesures de sauvegardes sociales

MHA              : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

MSE               : Mesures de Sauvegardes Environnementales

MDR              : Délégation régionale du Ministère du Développement Rural

MEDD            : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

MASEF           : Ministère des Affaires Sociales de l’Enfant et de la Famille

ONSER           : Office National des Services de l’Eau en milieu Rural

PSEA              : Projet Sectoriel Eau et Assainissement

SNA                : Stratégie Nationale d’Assainissement

UGP                : Unité de Gestion du Projet

- Contexte et exigences

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie prépare, avec le soutien financier et technique de de l’Association internationale de développement (ci-après « la Banque »), le Projet Sectoriel Eau et Assainissement - p167328 (ou le Projet). Le Gouvernement prévoit la mise en œuvre du PSEA sous la conduite du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA).

L’objectif du PSEA est l’amélioration de l’accès à l’eau et assainissement dans cinq des Wilayas (régions) des plus défavorisées du pays. Cet objectif serait atteint grâce à : (i) la construction de réseaux d’eau potable ruraux neufs, l'extension/réhabilitation de systèmes existants et  la construction de latrines dans les lieux publics, équipées de  dispositifs de lavage de main (ii) l'appui institutionnel, le renforcement des capacités en matière de connaissance, protection et gestion des ressources en eau et  aux réformes en cours dans le secteur, dont la consolidation de l’ONSER comme société de patrimoine, l’amélioration des performances techniques et financières de la SNDE, et la promotion du Partenariat Public Privé dans la gestion des systèmes ruraux d'approvisionnement en eau.

  - Composantes du PSEA

- Composante 1 : Amélioration durable de l’accès à l’eau potable et à l’Assainissement

Conformément à l’expression des besoins du MHA, cette composante prévoit  contribuer à la réalisation et/ou la réhabilitation d’une partie des mini-réseaux et réseaux ramifiés d’eau potable dans 210 localités rurales et semi-urbaines, pré-identifiées par la DH, et à construire des latrines publiques, dotées d’un dispositif de lavage des mains, dans les écoles et les centres de santé d’une partie des 630 institutions pré-identifiées par la DA, qui n’en sont actuellement pas pourvues dans les wilayas ciblées par le Projet.

La ville de Kiffa, fera l’objet d’un focus particulier qui permettra d’identifier les besoins spécifiques de cette ville dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et de proposer au Projet les investissements financièrement soutenables qu’il pourrait porter (extension/réhabilitation partielle du réseau, construction de latrines institutionnelles, approvisionnement en eau potable, etc.).

Le Projet contribuera par ailleurs à la réhabilitation d’un certain nombre de réseaux AEP, exploités, directement ou indirectement, par l’ONSER, et par la SNDE (urbain) dont le rendement et la qualité du service sont actuellement compromis par la vétusté des infrastructures ou par le sous-dimensionnement des infrastructures.

Cette composante contribuera donc aux efforts du gouvernement visant la réhabilitation des réseaux vieillissants de l’ONSER, dans la zone du Projet, dont la mise en délégation à des opérateurs privés, est en cours de préparation. Il contribuera également à l’amélioration de la qualité du service et de la gestion des réseaux exploités par la SNDE, notamment dans la ville de Kiffa.

Par ailleurs, et conformément aux orientations de la SNA, le Projet contribuera, dans le cadre de cette composante, à l’amélioration de l’assainissement collectif, en finançant la réalisation de latrines publiques, dans les écoles, les centres et postes de santé, les marchés, les gares routières, etc.

Pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, un soin particulier sera accordé aux besoins spécifiques des réfugiés et des populations hôtes de la région du Hodh Charghi (Département de Bassikounou) et du Hodh El Gharbi, qui présentent, selon les données communiquées par le MHA, un taux d’équipement très faible.

- Composante 2 : Coordination de Projet, appui institutionnel et renforcement des capacités

Dans le cadre de cette composante le Projet compte soutenir les activités suivantes :

- Clarifier les prérogatives et les missions des directions centrales et régionales du MHA et renforcer leurs capacités (humaines, techniques et organisationnelles).

- Accompagner la réforme en cours de l’ONSER.;

- Appuyer le redressement du CNRE ;

- Appuyer la SNDE ;

- Promouvoir l’implication du secteur privé dans le secteur eau et assainissement

- Mettre en place une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, qui accompagnera la mise en œuvre du Projet (volet investissements en hydraulique et en assainissement et volet institutionnel et renforcement des capacités) ;

- Coordination et Gestion du Projet : L’objectif est d’assurer i) la planification stratégique et opérationnelle, gestion fiduciaire (gestion administrative et financière, passation des marchés, suivi, audit interne, etc.) en conformité avec l’Accord de financement ; ii) le pilotage et la coordination des activités du Projet.

- Composante 3 : Contingency Emergency Response Component

Cette composante servira à recueillir des fonds tirés des autres composantes du Projet et qui pourraient être mobilisés, conformément aux procédures de la Banque Mondiale, pour faire face aux éventuelles interventions d'urgence que pourraient nécessiter la mise en œuvre du Projet.

  - Contributions attendues des parties prenantes consultées

Les attentes des parties prenantes sont résumées dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : contributions sollicitées des parties prenantes

| Parties Prenantes | Contributions sollicitées |
| --- | --- |
| Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) | contribution à l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de l’Etat en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. |
| Communes | Contribution aux plans de développement communaux, en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement des populations et structures publiques de services communautaires (écoles, mosquées, marchés) |
| Conseils régionaux | Appui aux politiques régionales d’aménagement des territoires |
| Collectivités | Amélioration de leur cadre de vie grâce à la disponibilité de l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement |
| Usagers | Disposer de l’eau potable pour les besoins domestiques et agricoles |
| DCE | Exécution conforme à la sauvegarde environnementale et sociale ; soucieuse de la pérennité du patrimoine environnemental des collectivités |
| DREN | Faciliter l’éducation au niveau des établissements scolaires grâce à un assainissement à leur niveau (construction de latrines) |
| DRASS | Amélioration de la santé publique et du service de salubrité |
| Mosquées | Permettre une salubrité au niveau des lieux de prière |

Dans ce cadre, le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) intervient dans des zones rurales et des petites villes situées dans les wilayas du Gorgol, du Guidimagha, de l’Assaba, du Hodh Charghi et du Hodh El Gharbi.

  - Sites d’intervention du PSEA

Le PSEA intervient au niveau de cinq régions du pays que sont le Gorgol, le Guidimagha et l’Assaba au Sud et Sud-Est ; le Hodh EL Gharbi et le Hodh Charghi à l’Est. Son action permettra de réaliser ou réhabiliter 325 mini-réseaux et 250 latrines. Elle couvrira 149 établissements scolaires, 78 postes de santé, 20 mosquées et 3 marchés municipaux ; (L’annexe 2 en donne les détails).

Zone d’intervention du PSEA

  - Risques et effets environnementaux et sociaux du PSEA

Dans l’ensemble les risques environnementaux et sociaux négatifs du projet sont réduits, de faibles portées et réversibles. Les dynamiques à l’œuvre dans le PSEA ne sont pas porteuses de grands risques (projet de catégorie B, décret 105 -2007) d’autant plus que les actions sont limitées à des espaces confinés (écoles, mosquées, gares,) ou se situant à l’intérieur des villages.

Les tableaux ci-après en font la synoptique par type d’infrastructure :

Tableau 2 : risques et parties prenantes affectées

| Activités | Sources d’impact | Risques |  | Parties touchées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Négatifs | Positifs |  |
| Avant démarrage | Désinformation du Public | Biais d’attente |  | Toutes |
| Travaux de construction latrines | Déchets solides (ciment, bétons, pierres, papiers, plastiques, métaux | Nuisances visuelles, sonores, pollution de l’air aux environs immédiats du Chantier | Création d’emplois temporaires pour la population locale Amélioration de l’accès aux services d’assainissement Réduction des maladies et nuisances induites par la défécation à l’air libre Développement d’une culture de santé publique | - Ouvriers - Elèves, enseignants - Malades et personnel soignant - Visiteurs de la Mosquée - Passagers et visiteurs au niveau des gares et marchés - Voisins immédiats des chantiers |
| Emplacement des latrines | Emplacement en face des salles de classe | Gêne psychologique des élèves et enseignants |  | Elèves et enseignants |
|  | Emplacement à proximité des salles de soins ou d’hospitalisation | Nuisances d’odeurs Encombrement des passages |  | Malades et le personnel soignant |
|  | Emplacement dans les zones de passages au niveau des marchés ou gares |  |  | Les visiteurs |
|  | Emplacement à proximité de la salle de prière |  |  | Les visiteurs |
|  | Dans un coin à l’écart facile d’accès | Gênes des handicapés | Usage assurant une intimité | Malades, élèves, visiteurs |
| Usage et assainissement des latrines | - Manque d’eau - Absence de gérant | Nuisances d’odeurs Dégradation des infrastructures | Gain de temps pour les Usagers qui perdaient beaucoup de temps pour leur soulagement parcourant parfois des distances relativement longues. | Elèves Corps enseignant Personnel médical Visiteurs (public) |
| Travaux de mise en place des mini-réseaux | - Bruits, poussières | Pollutions sonore et de l’air Accidents de travail | Revenus temporaires pour la main d’œuvre | Communautés rurales Ouvriers |
| Exploitation des réseaux | - Usage de l’eau à des fins agricoles/pastorales, autres que domestiques | Tensions inter communautés | Elimination de la pénibilité des corvées d’eau Possibilités agricoles Possibilités d’abreuvement des animaux | Coopératives féminines éleveurs |

Tableau 3 : risques/impacts et mesures d’atténuation

| Risques | Parties touchées | Mesures d’atténuation des risques négatifs |
| --- | --- | --- |
| Négatifs |  |  |
| Biais d’attente | - Toutes les parties prenantes | Diffusion rapide des informations sur le projet (documents de mise en œuvre : particulièrement, le PMPP) |
| Nuisances visuelles, sonores, pollution de l’air aux environs immédiats du Chantier | - Ouvriers - Elèves, enseignants - Malades et personnel soignant - Visiteurs de la Mosquée - Passagers et visiteurs au niveau des gares et marchés - Voisins immédiats des chantiers | Protection des ouvriers (masques, casques, gants, tenues) Travailler pendant la fermeture des classes Protéger le chantier par une clôture en bois ou zinc. |
| Gêne psychologique des élèves et enseignants | Elèves et enseignants | Placer les latrines derrière les salles de classe ou aux extrémités mortes de la cour |
| Nuisances d’odeurs Encombrement des passages | Malades et le personnel soignant | Eloigner les latrines des salles de soins et d’hospitalisation |
|  | Les visiteurs | Placer les latrines aux extrémités et hors des couloirs de passage |
|  | Les visiteurs | Placer les latrines aux extrémités et éloignées de la salle de prière |
| Nuisances d’odeurs Dégradation des infrastructures | Elèves Corps enseignant Personnel médical Visiteurs (public) | En concertation avec la commune : Affichage des normes d’usage dans les 4 langues nationales et le français S’assurer du raccordement des latrines au RAEP local Assurer une corvée d’eau Recruter un gérant ou dédiée une personne à la gestion de l’infrastructure Confier l’entretien maintenance à un comité ou structure locaux (APE, coopérative, …) |
| Pollutions sonore et de l’air Accidents de travail | Communautés rurales Ouvriers | Protéger les chantiers de travaux par des clôtures hermétiques Doter les ouvriers de masques Contracter des assurances contre les accidents |
| Tensions inter communautés | Coopératives féminines éleveurs | Distribution de kit Goutte à Goutte, Définir des quotas (agricole, bétail) |

C’est donc pour faire face à ces risques que le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) est élaboré.

Il fait partie de l’ensemble des documents requis par le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale notamment à travers les dispositions de la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°10 « Mobilisation des parties prenantes et information ».

Conformément à la NES n°10, la participation, la consultation du public et l’engagement des parties prenantes favorise le développement de relations fortes, constructives et ouvertes pour une bonne gestion des risques et effets environnementaux et sociaux d’un projet

Par conséquent, les activités de mobilisation des parties prenantes au PSEA poursuit les objectifs ci-après (cf. objectifs déclinés par la Note d’orientation de la NES n°10) :

- Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra au PSEA de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive ;

- Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et sociale ;

- Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir les moyens d’y parvenir ;

- S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet ;

- Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer.

Ainsi à ce stade du PSAE, la mobilisation ou l’engagement des parties prenantes est un de ces processus systématiques qui garantissent :

- La diffusion de l’information concernant la manière dont les retours d’information (feedback) de la part des parties prenantes sont pris en compte dans la conception du projet et dans l’élaboration des instruments de gestion des risques environnementaux et sociaux ;

- La consultation des parties prenantes sur les enjeux de la mise en œuvre et de la supervision, sur les caractéristiques ou sur les risques environnementaux et sociaux de tout nouveau PSEA, et sur les résultats de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux ;

- La communication régulière avec les parties prenantes pour les tenir au fait de la mise en œuvre du PSEA ;

- L’examen de la pertinence des mesures d’identification des parties prenantes à la lumière des résultats de la mise en œuvre du projet et des révisions y relatives du PMPP.

Dès lors, le présent PMPP du PSAE résume des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes.

Par la suite, il identifie et analyse les principales parties prenantes au projet, directes (y compris les groupes vulnérables), ainsi que celles ayant d'autres intérêts susceptibles d'influencer les décisions relatives au projet.

- Par ailleurs, le PMPP décrit le programme de mobilisation des parties prenantes, notamment l'approche d'engagement et les stratégies permettant un engagement opportun, pertinent et accessible aux parties prenantes tout au long de la mise en œuvre du PSEA.

- Le Plan présente également les ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des parties prenantes ainsi que le dispositif de suivi et d’établissement de rapports.

- Ensuite, le PMPP décrit l'approche d'engagement et les stratégies permettant un engagement opportun, pertinent et accessible aux parties prenantes tout au long de la mise en œuvre du projet.

- Les parties prenantes

- Résumé des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes

Dans le cadre des préparatifs du PSEA, des consultations publiques ont eu lieu au niveau des cinq (5) Wilayas cibles du projet. Chaque atelier a regroupé un ensemble d’acteurs directement ou indirectement concernés par la mise en œuvre des activités du PSEA. Les listes des participants à ces ateliers figurent dans les Procès-Verbaux élaborés à cette fin.

Des réunions individuelles (maires, gérants de réseaux, chefs de villages) et de focus groupe (association de parents d’élèves, Djemââ) ont été organisées sur différents sites cibles du PSEA ou ayant connus des interventions similaires réalisées dans le cadre d’autres programmes. Ces réunions ont permis de recueillir les préoccupations et recommandations de ces parties prenantes vis-à-vis des interventions prévues. Ces investigations, ont permis, également, une plus grande visibilité par rapport aux impacts futurs ; ainsi que les leçons apprises par ces parties prenantes suite à l’usage de ce type d’infrastructures.

Par ailleurs, une analyse de la documentation technique et rapports, établis sur la base d’interventions antérieures similaires, a permis d’appréhender les enjeux économiques et de cerner les parties prenantes intéressées.

Tableau 4 : résumé des préoccupations des parties prenantes

| Partie Prenante | Préoccupations | Recommandations |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Commune | Respect des prérogatives de la commune. Etre associée dans toutes les phases de mise en œuvre. | Associer la commune à toutes les commissions locales et requérir son avis préalable sur les aspects de réalisation des réseaux d’eau et des latrines Requérir son autorisation pour la gestion déléguée des infrastructures à mettre en place |
| Conseil Régional | Réalisations conformes aux normes requises Renforcer la capacité des structures régional pour qu’elles puissent répondre aux soucis des populations locales Créer de nouvelles structures régionales de gestion des infrastructures hydrauliques | Elaborer des prescriptions techniques détaillées des travaux et assurer un contrôle efficace Le renforcement des capacités en matière environnementale et sociale est prévu pour cette partie prenante dans le cadre du PSEA ; par contre la création de structures relève du Gouvernement (processus de décentralisation en cours- transfert de compétences aux régions) |
| Collectivités | Impartialité dans la gestion. Couvrir tous les quartiers ou familles. Garantir le renouvellement du matériel défaillant et la réparation dans les délais des pannes du réseau. Etablir un prix à la portée des pauvres | Choix d’un gérant apolitique et sans antécédents au niveau du village Mettre en place un réseau assez diffus pour atteindre les familles les plus éloignées de la source d’eau. Le prix est fixé par décret du MHA |
| DRHA | Efficience et efficacité des investissements Pérennité des infrastructures | Ne pas doter un forage dont le débit est inférieur à 5m3. Quand les possibilités de la nappe le permettent, faire autant de forages jusqu’à la satisfaction des besoins de la collectivité. Quand l’offre en eau est supérieure aux besoins locaux, raccorder les villages les plus proches (situés dans un rayon de 2 à 3 Km). Veiller à la qualité des travaux, Assurer un contrôle régulier des infrastructures |
| DRASS | Mettre en place des dispositifs, empêchant la prolifération des maladies liées à l’eau stagnante due à la fuite sur un réseau et, d’élimination des nuisances | Contrôle sanitaire périodique des eaux du réseau. La commune doit veiller à prendre des dispositions rapides (en cas de besoin) pour remédier aux défaillances des réseaux (fuites entraînant la pullulation des moustiques ou maladies liées aux usées en stagnation). |
| APE | Les écoles sont souvent éloignées du chef-lieu de la commune ; leur entretien posera problème si des mesures au niveau local ne sont pas prises. | Confier l’entretien et maintenance des latrines aux Associations de Parents d’Elèves (APE) quand elles sont dynamiques à défaut les confier à tour de rôle aux coopératives féminines en place. |
| MASEF | Les femmes et enfants voient leurs droits garantis dans l’exécution du Projet, particulièrement en ce qui concerne l’emploi. Tenir compte au niveau des latrines des besoins et psychologies des filles. | Le PGMO en cours prendra en charge cet aspect. Réaliser des latrines pour filles séparées de celles des garçons. |
| ONSER | Nous confier la gestion de réseaux mal conçus dont la gestion grèvera notre budget | Associer l’ONSER à la conception et travaux des mini-réseaux qui lui seront confiés. |
| CNRE | Assurer une exploitation en adéquation avec les possibilités de la nappe. | Prendre l’avis du CNRE sur les possibilités des nappes avant équipement des forages. |

- Identification et analyse des parties prenantes

Aux fins d'une mobilisation et d’un engagement efficaces et personnalisés, les parties prenantes du projet PSEA sont identifiées afin de comprendre leurs besoins, leurs préoccupations et leurs attentes en termes de participation, ainsi que leurs priorités et leurs objectifs concernant le projet.

Par ailleurs, il est particulièrement important d’identifier les personnes et les groupes qui peuvent avoir plus de difficultés à participer et ceux susceptibles d’être affectés inégalement ou de manière disproportionnée par le Projet, en raison de leur situation marginalisée ou vulnérabilité.

Ces groupes vulnérables ou marginalisés sont des personnes qui, en vertu de leur genre, appartenance ethnique, âge, handicap physique ou mental, désavantage économique ou statut social ont une participation limitée aux consultations. On s’assure que ces personnes sont dûment représentées, et au besoin seront consultées via d’autres canaux tels que les réseaux différents comme les associations.

Les parties prenantes ci-dessous présentées ont été identifiées sur la base des connaissances actuelles du Projet PSEA, notamment les acteurs institutionnels actifs dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, et sur la base des ateliers de concertation au niveau régional, des visites de terrain et des rencontres avec les communautés, administrations et communes.

## 2.2.1 Parties Prenantes identifiées

Figure 1 : Catégories de Parties prenantes

Usagers

Institutions  villageoises

(informelles et formelles)

Institutions  Gouvernementales

Collectivités territoriales

Société Civile

Entreprises/prestataires/Sous-traitants

Elèves

Corps enseignant

Malades

Corps Médical

Visiteurs

Djemââ de Mosquée

Villageois

Associations

Comité de gestion de l'eau

Coopératives

Djemââ locale

ONG

Syndicats

APE

Commune

Région

DRHA, DR/MDR, DR/MEDD, DCE, MASEF, DRASS, ONSER, CNRE, Inspection du Travail, DREN, AROTR, Wali, Hakem

Populations riveraines :  voisins immédiats

2.2.2 Catégorisation des Parties Prenantes

Figure 2 : Parties prenantes identifiées par catégories

### Parties prenantes intéressées

Tableau 5 : parties prenantes intéressées

| Catégorie | Partie Prenante | Entité | Description de l’intérêt / impacts |
| --- | --- | --- | --- |
| Usagers | intéressée | Elèves | Les élèves sont les principaux usagers des latrines scolaires. De leur discipline, dévouement et engagement dépend le maintien et l’entretien des infrastructures. En absence d’adduction d’eau au niveau des latrines, le maintien de la salubrité et difficile. Les élèves par le biais du corps enseignant et de l’APE pourront organisés des corvées d’eau quotidiennes pour permettre un entretien adéquat de l’infrastructure. A cet effet, l’appropriation des latrines par cette partie prenante est primordiale pour leur pérennité ; d’où la nécessité de les cibler par un programme de sensibilisation avec des règles d’usages des latrines concertées et acceptées par eux. Ce programme pourra inclure un suivi/contrôle réalisé par des responsables de classe à qui des prix (équipements scolaires) pourront être distribués. |
| Société Civile | intéressée | APE | Il s’agit d’une structure d’appui à l’école composée des représentants : des parents d’élèves, du corps enseignant, de la direction de l’école et de la commune. Elle vient en appui pour la gestion de l’environnement scolaire. A ce titre, elle pourra appuyer les programmes de sensibilisation, assurer le suivi/contrôle des engagements pris au sein de l’école, prendre des décisions qui garantissent un bon déroulement de la mission éducative des établissements scolaires. |
| Usagers | intéressée | Corps Enseignants | Le corps enseignant fait partie des usagers des latrines scolaires. Il ne constitue pas une structure formelle, mais disposant de l’autorité nécessaire au sein des établissements scolaires pour faciliter la gestion de l’infrastructure (maintenance, entretien), ainsi que l’organisation de cette gestion avec les élèves et parents d’élèves. |
| Usagers | intéressée | Djemââ de la Mosquée | La Djemââ de la mosquée est une forme d’organisation non formelle et ouverte à tous les voisins de la mosquée ainsi qu’aux usagers chroniques. La Djemââ est en charge de la gestion (organisation, maintenance, entretien, réhabilitation, services divers) de la mosquée et de ses annexes. A cet effet, les latrines en tant qu’annexe de la mosquée font partie de cette charge. |
| Usagers | intéressée | Les Communautés villageoises | Les communautés villageoises sont les populations bénéficiaires des infrastructures. De la pérennité des infrastructures dépend le maintien du service de l’eau (humains, animaux, agricoles). Elles ont le plus grand intérêt à maintenir le service duquel sont tributaires plusieurs de leurs activités voire leur fixation dans les lieux. Ce sont elles, à travers le comité de l’eau, qui désignent le gestionnaire local du réseau. Ce sont elles, également, qui approuve les règles de gestion pour toute source d’eau dont la gestion est indépendante de l’ONSER ou par un opérateur privé dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Elles fournissent la main d’œuvre locale, employée dans la construction des réseaux et latrines ; cette offre d’emploi peut être à l’origine de tensions intercommunautaires suite à la concurrence pour l’emploi, rare en milieu rural. De leur entente dépend, également, l’efficacité et la pérennité du service rendu. |
| Institutions villageoises | intéressée | Comité de gestion de l’eau | Le comité de gestion de l’eau est l’organe communautaire répondant de la gestion de l’eau au niveau du village. A ce titre, il est responsable devant la collectivité de tous les problèmes liés à l’eau. Il discute et statue sur la gestion des réseaux au sein du village. Il joue un rôle de passerelle entre le gestionnaire, la collectivité et l’administration. De sa dynamique dépend, en partie, l’efficacité de la gestion des réseaux. |
| Institutions villageoises | intéressée | Djemââ locale | Il s’agit de l’instance suprême communautaire qui regroupe les personnes ayant une certaine notoriété publique locale (sociale, politique, économique)., elle peut jouer un rôle de représentativité sociale et/ou politique. Elle regroupe les personnes les plus influentes de la collectivité. Souvent ces décisions sont acceptées par le reste de la communauté. Par rapport aux interventions à caractère socio-économique, la Djemââ sert de facilitateur et de levier d’acceptation et de mise en œuvre des décisions. Son implication à tous les niveaux du projet est capitale, particulièrement dans la gestion des conflits. |
| Institutions villageoises | intéressée | Les Associations locales/Coopératives | Les associations locales (agricoles) grâce à la proximité de l’eau peuvent développer leurs activités, en cela, elles portent un intérêt capital au maintien des réseaux. Cependant, certains réseaux n’ont pas la capacité de répondre à tous les besoins de la population et du coup elles se trouvent exclues de la distribution de l’eau sur leurs périmètres agricoles. A ce moment, certaines peuvent développer des comportements de passivité vis-à-vis de la gestion du réseau voire de désintéressement (cas des éleveurs). |
| Collectivité Territoriale | intéressée | Commune | Les compétences de la commune comprennent : - La construction, l’entretien et l’équipement des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental; - La construction, l’entretien et l’équipement des dispensaires et centres de protection maternelle et infantile; - L’alimentation en eau et l’éclairage public ; - Les marchés. Il apparaît ainsi que la commune est une partie prenante fortement impliquée, sinon la première impliquée, dans la mise en œuvre du projet. Son rôle est déterminant dans les différentes approbation et autorisation de gestion déléguée aux structures locales villageoises. |
| Collectivité Territoriale | intéressée | Région | Érigée en collectivité territoriale par la loi n° 2018-010 relative à la région, cette nouvelle institution a pour mission, de promouvoir le développement économique, social, culturel et scientifique dans son ressort territorial dans le respect de l'intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales. Elle a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement et d'aménagement du territoire. La région participe à la gestion des risques et suivi en matière d’environnement. Elle a compétence en construction, équipement, entretien et maintenance des lycées, collèges et établissements de formation professionnelle. Ainsi la région est une partie prenante qui devra être impliquée dans la mise en œuvre du projet pour lui conférer une certaine expérience dans la gestion communautaire. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | ONSER | L’ONSER est au cœur du système de réseaux d’eau en milieu rural pour la fourniture de services. Il assure la gestion technique, la gestion patrimoniale et la gestion commerciale. Une partie des redevances de l’eau des réseaux sous sa gestion lui reviendra. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | CNRE | Chargé de la gestion durable de l’eau, particulièrement le suivi de la nappe. Intervient pour l’adéquation entre la possibilité d’exhaure et celle de la nappe dont elle assure le suivi. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | DRHA | Assure d’identification, la formulation, la mise en œuvre et le suivi d’exécution du PSEA. Elle assure le contrôle de la régularité vis-à-vis de la loi et assure le suivi technique. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | DCE | Autorise et valide les EIES ; Assure le suivi des mesures d’atténuation et autres, inscrites dans les EIES; |
| Institution Gouvernementale | intéressée | DR/MEDD | Chargée de toutes les activités du MEDD au niveau de la Wilaya. A ce titre, elle assure le suivi de mise en œuvre et de contrôle des mesures et normes environnementales et sociales. Elle assure la mise en cohérence et conformation avec les lois nationales et internationales. Elle sera associée à l’élaboration des différents outils de formation, d’information et de diffusion destinés aux structures et aux populations. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | DR/MDR | Chargée de toutes les activités du MDR au niveau de la Wilaya ; notamment de la mise en œuvre de la politique sectorielle agro-pastorale. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | DRASS | Responsable de l’assainissements des infrastructures sanitaires. Elle sera impliquée au niveau de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des activités. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | DREN | Associée au choix des écoles à doter de latrines lors des sessions du Comité Régional de Développement (CRD) au niveau des différentes Wilayas cibles. Cependant, la DREN ne gère pas les infrastructures au niveau des écoles qui dépendent des communes. Les Associations de parents d’élèves n’en dépendent pas non plus. Mais la DREN pourra servir de facilitateur pour les campagnes de sensibilisation au niveau des écoles. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | CR/MASEF | Déconcentration du Ministère des Affaires Sociales de l’Enfant et de la Famille. La coordination régionale du MASEEF veuille, entre autres, à la promotion de l’enfant et de la femme ainsi que l’application des droits dont ils devraient jouir. Il s’agit là de deux groupes vulnérables de la société mauritanienne, aussi, le MASEEF sera impliqué dans le suivi des mesures les concernant particulièrement celles liées à l’emploi des jeunes, à la discrimination liée au sexe et aux VBG. |
| Institution Gouvernementale | intéressée | L’Inspection du Travail | Chargée de l’application des lois et conventions de travail. Elle reçoit les revendications des travailleurs et les appuis dans le recouvrement de leurs droits. Elle est chargée, également, du contrôle du respect de la réglementation en matière d’emploi et de travail. |
| Administration Territoriale | intéressée | Wali, Hakem | Disposent du pouvoir de mobiliser toutes les parties prenantes institutionnelles. Garants de l’application des engagements des différentes parties. Assurent la sécurité des biens et personnes. Par conséquence, leur implication est nécessaire à tous les niveaux de mise en œuvre du projet. Cette implication couvre, également, les processus de sensibilisation, de communication et d’information spécifiques ou généraux (qui s’adressent à un large public). |
| Usagers | intéressée | Individus fréquentant les lieux publics (marchés, postes de santé, mosquées) | Ces individus qui peuvent être des nationaux ou des étrangers doivent avoir un accès facile aux latrines dans les lieux publics. Des indications doivent figurer dans des langues et formes garantissant leur compréhension. |
| Société Civile | intéressée | ONG | Peuvent contractualiser avec le projet pour assurer le suivi des mesures, ainsi que la sensibilisation et information des populations et usagers. |
| Société Civile | intéressée | Syndicats | Les syndicats assurent la défense des travailleurs, les sensibiliser et les informer sur leurs droits et devoirs. Peuvent participer à la gestion des Plaintes. |
| Entreprise/prestataires | intéressée | Entreprises prestataires et fournisseurs | Sous contrats pour la mise en œuvre des travaux ; responsables des recrutements et du respect des cahiers de charges et prescriptions des DAO. |
| Entreprise/prestataires | intéressée | Opérateur privé de gestion du réseau d’eau | Responsable de l’ensemble des tâches liées à l’exploitation du service, à savoir la surveillance, l’exploitation des ouvrages et des équipements, les opérations d’entretien et de maintenance, les activités commerciales et la gestion financière. Il doit garantir la continuité et la qualité du service. L’opérateur peut également se voir confier des responsabilités d’investissement en vertu de certains accords avec le maître d’ouvrage (réalisation de branchements, travaux d’extension du réseau, renouvellement d’équipements, etc.). |
| Institution Gouvernementale | intéressée | Equipe du projet | Assure la coordination de la réalisation des activités du PSEA dans le respect des délais et dispositions requises. Elle assure la mise en œuvre du PMPP ainsi que l’ensemble des autres documents de mise en œuvre. |
| Institutions villageoises | affectée | Ouvriers | Salariés temporaires , peuvent développer une concurrence pour l’emploi d’où un risques de tensions et de corruption des recruteurs |
| Population riveraine | affectée | Voisins immédiats des infrastructures | Ces voisins peuvent souffrir des bruits et autres nuisances (poussières, blocage de passages, etc.) ayant pour origine les travaux de construction. |
| Usagers | Groupes vulnérables | Réfugiés de M’Béra | Populations étrangères pouvant être victimes de peu d’attention accordée à leur spécificité de groupes de réfugiés. Doivent faire l’objet d’une attention particulière pour prendre en compte la fragilité de leur situation, particulièrement, en ce qui concerne la gestion de l’eau et l’emploi lors de l’exécution des travaux |

### Parties prenantes affectées

Cette catégorie concerne les parties prenantes directement affectées par le projet, que ce soit du fait de l’acquisition involontaire de terres sur les emprises du projet, ou les effets environnementaux et sociaux tels que les pollutions et nuisances, ou encore les effets sociaux et économiques négatifs y compris les risques pour la santé et la sécurité induits tout au long de la mise en œuvre du PSEA.

Ainsi, en prenant en compte la sphère d’influence du Projet qui va au-delà des emprises des travaux, l’analyse des différents types de risques sociaux et environnementaux a permis d’identifier les personnes et groupes distincts qu’il convient de dénommer les parties prenantes affectées soit directement ou indirectement.

Deux (02) catégories de parties prenantes suivantes directement ou indirectement affectées ont été identifiées :

- Les personnes affectées par le projet (PAP), autrement dit, les personnes et leurs ménages qui, en raison des biens et des activités qu’ils possèdent dans les emprises des travaux du PSEA, subiront un déplacement physique ou économique;

- Les communautés riveraines aux travaux qui, durant les constructions et au-delà, seront exposées à des risques environnementaux et sociaux y compris des risques d’accidents.

Tableau 6 : parties prenantes affectées

| Catégorie | Partie Prenante | Entité | Description de l’intérêt / impacts |
| --- | --- | --- | --- |
| Institutions villageoises | affectée | Ouvriers | Salariés temporaires, peuvent développer une concurrence pour l’emploi d’où un risque de tensions et de corruption des recruteurs. Peuvent être victimes d’accidents de travail, blessures. Peuvent subir des injustices en matière de droit de travail. |
| Communautés riveraines | affectée | Voisins immédiats des chantiers | Nuisances visuelles, sonores. Pollution de l’air aux environs immédiats du Chantier, encombrement des passages |

### Groupes vulnérables

Les groupes de réfugiés de M’Béra, ces groupes vulnérables doivent faire l’objet d’une attention particulière pour prendre en compte la fragilité de leur situation. Le statut de réfugié leur confère un caractère spécifique à prendre en compte lors de la mise en œuvre du projet. Particulièrement, en ce qui concerne la gestion de l’eau et l’emploi lors de l’exécution des travaux. Ce PMPP sera mis à jour pour inclure la consultation des groupes de réfugiés de M’Bera  pour s’assurer de la prise en compte des impacts affectants ce groupe ainsi que ses préoccupations.

Les parties prenantes, ci-dessus présentées, sont identifiées sur la base des consultations menées lors de la préparation du PMPP et des connaissances actuelles sur le Projet PSEA. Elles pourraient être mises à jour ultérieurement. Leur révision sera intégrée au PMPP mis à jour à cet effet.

En effet, l’identification des parties prenantes se fera de façon continue tout au long de la mise en œuvre du projet.

On y indiquera pour chaque partie prenante, le nom et les coordonnées détaillées de son représentant en s’assurant que la personne-contact représente l’intérêt du groupe de façon légitime.

- Analyse des parties prenantes

L’analyse des parties prenantes détermine la relation probable entre les parties prenantes et le projet, et aide à identifier les méthodes de consultation appropriées pour chaque groupe de parties prenantes pendant la durée du projet. Cette analyse permettra, également, de mieux identifier les méthodes et outils à utiliser pour consulter les parties prenantes.

Ces méthodes et outils comprennent :

	Téléphone / courriels ;

	Des entrevues individuelles;

	Des ateliers / groupes de discussion;

	Distribution de brochures et de bulletins d'information;

	Des réunions publiques; et

	Journaux / magazines / radio.

Au moment de décider de la fréquence et de la technique d'engagement appropriée utilisée pour consulter un groupe de parties prenantes particulier, trois critères ont guidés ce choix :



- L’intensité de l’impact du projet sur la partie prenante,

- L’amplitude de l’implication de la partie prenante par rapport aux composantes du projet et à son exécution,

- Le niveau technique de la partie prenante et le moyen le plus adapté pour sa consultation ou son information. Ainsi, la matrice croisée, ci-après, donne la pondération à la base de la méthode de consultation.

Tableau 7 : critères de pondération

| Partie Prenante | Intensité de l’impact du projet sur la PP | Amplitude de l’implication de la PP dans le projet | Niveau technique de la PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F : forte, M : moyenne, f : faible | P : profonde MP : moyennement profonde R : réduite | 3 élevé 2 moyen 1 faible |
| Wali Hakem | Faible | R | 3 |
| DRHA | Moyenne | P | 3 |
| ONSER | Moyenne | MP | 3 |
| CNRE | Faible | R | 3 |
| DCE DR/MEDD | Moyenne | MP | 3 |
| Inspection régionale du Travail | Moyenne | MP | 3 |
| DRASS | Faible | R | 3 |
| DR/MDR | Faible | R | 3 |
| DREN | Faible | R | 3 |
| Région | Faible | R | 3 |
| Commune | Forte | P | 2 |
| ONG, Syndicats | Moyenne | MP | 2 |
| APE | Forte | P | 1 |
| Djemââ | Forte | P | 1 |
| Comité de Gestion de l’eau | Forte | P | 1 |
| Associations Villageoises | Moyenne | MP | 1 |
| Coordination Composante /mesures de sauvegardes environnementales et sociales | Forte Forte | P P | 3 3 |

Sur la base du croisement des trois critères on peut distinguer trois groupes :

Groupe 1 : à l’exception de l’équipe du projet, il s’agit de parties prenantes à intensité d’impact forte à moyenne et dont l’amplitude d’implication est profonde ou moyennement profonde. Ce groupe doit être une cible prioritaire des consultations et des échanges d’informations. Ses parties prenantes doivent faire l’objet d’une attention particulière dans tous les processus informationnels et de gestion du projet.

Le moyen de transmission avec ces parties prenantes variera selon le degré de technicité ou connaissance dont elles disposent. Plus le score de la partie prenante est faible, plus le support est simplifié et contient une lecture imagée.  Pour ce groupe les réunions doivent être le moyen privilégié de consultation. Des séances d’explication, de sensibilisation et d’information doivent être réalisés en concertation avec les instances locales. Le concours de Médias locaux (radios rurales) sera requis pour leur information.

Des supports visuels indélébiles doivent être élaborés à leur intention. Ces supports prendront la forme de documents recueils avec photos, d’affiches, de dépliants, de guides, etc.

Ce groupe comprend les Djemââ des villages, les associations de parents d’élèves, les conseils municipaux, les coopératives féminines et éleveurs résidents.

Par contre quand le score technique est élevé (3), ce sont surtout le téléphone, courriels et lettres qui sont privilégiés.

Groupe 2 : il s’agit des parties prenantes moyennement impactées par le projet, cependant, peuvent être fortement impliquées dans la mise en œuvre. Au sein de cette catégorie ou groupe l’on retrouve les institutions de suivi et contrôle (DRHA, DCE, DR/MEDD, ONSER, Inspection régional du Travail). Ces entités, disposant de connaissances de haut niveau, seront associées aux processus de transfert des informations au groupe 1 et seront fortement impliquées dans les ateliers d’information et réunions de consultations. Les supports d’information à leur intention prendront la forme de documents, dépliants de procédures.

Groupe 3 : regroupe des entités faiblement impactées par les activités du projet mais dont l’implication est nécessaire sur les plans juridiques, organisationnelles, gestion des litiges et mobilisation des parties prenantes (administration). Ces entités seront fortement impliquées dans les processus de sensibilisation des bénéficiaires/des prestataires. En dehors des documents à diffuser, les ateliers prévus seront le moyen le mieux indiqué pour leur information. Leurs avis seront requis pour les questions techniques, juridiques et organisationnelles inhérentes à l’exécution des activités, le cas échéant, ce sont le téléphone et messages (lettres) qui seront privilégiés.

En général, l'engagement des groupes est directement proportionnel à l'impact et à l'influence du groupe. A mesure que l'impact du projet sur un groupe de parties prenantes augmente ou que l'influence d'un acteur particulier augmente, l'engagement avec ce groupe de parties prenantes doit s'intensifier, s’approfondir en termes de fréquence et d'intensité de la méthode d'engagement utilisée.

Tout engagement devrait se faire sur la base de méthodes culturellement acceptables et appropriées pour chacun des différents groupes de parties prenantes. Par exemple, lors de la consultation des représentants du gouvernement, les présentations officielles sont la méthode de consultation privilégiée, alors que les communautés préfèrent les réunions publiques et les discussions de groupe informelles animées par des affiches, des brochures non techniques et d'autres aides visuelles.

Diverses techniques d'engagement sont utilisées pour établir des relations avec les parties prenantes, recueillir des informations auprès d’elles, les consulter et diffuser les informations sur les sous projets aux parties prenantes. Lors de la sélection d'une technique de consultation appropriée, des méthodes de consultation appropriées sur le plan culturel et le but de la collaboration avec un groupe d'intervenants doivent être pris en compte. Les niveaux d’influence, d’intérêt et de désir de collaborer avec le projet sont nuancés et varient selon leur intérêt vis-à-vis du PSEA.

Des consultations spécifiques doivent être menées par le Projet auprès des réfugiés de M’Béra (Hodh Charghi), afin de s’assurer de la mobilisation de ces groupes et la prise en compte de leurs avis et préoccupations.

Le rôle que joue les parties prenantes tout le long du processus de mise en œuvre, de suivi et de l’utilisation de ses résultats est déterminant dans l’identification des méthodes et procédures de sa mobilisation ; ainsi que des modalités de sa consultation et de son implication. Le tableau 7, ci-après, résume les principaux rôles des parties prenantes.

Tableau 8 : analyse des parties prenantes

| # | Catégorie de PP | Nom de la Partie prenante ID | Description de l’intérêt / impacts | Niveau d'influence | Niveau d'engagement | Moyens d’information privilégiés (courriels, téléphone, radio, lettre) | Besoins spéciaux | Action suggérée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usagers | Elèves | Les élèves par le biais du corps enseignant et de l’APE pourront organisés des corvées d’eau quotidiennes pour permettre un entretien adéquat de l’infrastructure. A cet effet, l’appropriation des latrines par cette partie prenante est primordiale pour leur pérennité ; | Elevé tout au long de l’utilisation | élevé si appropriation effective | Direct : sensibilisation en salle de classe et distribution de dépliants de sensibilisation en arabe et en français | Besoins de reconnaissance Prise en charge des prix à distribuer aux responsables de classe | Sensibilisation par classe (cours d’instruction civique avec une thématique propreté). Instauration de règles d’usages de latrines. Organisation de corvées d’eau en absence d’adduction d’eau au niveau de l’école. Mettre en place et encourager des responsables de classe chargés du suivi/contrôle (instaurer des prix : équipements scolaires) |
| 2 | Administration territoriale | Wali, Hakem | Gestion des services déconcentrés de l’état, Mobilisation des parties prenantes institutionnelles, Veiller au respect de la réglementation et des engagements, Présider les comités régional et départemental de gestion des plaintes, Mobiliser les services de sécurité, en cas de besoin. | Fort | Fort | Téléphone, Lettres, Réunions, | Prises en charge lors des intervention en dehors des lieux de travail et des réunions participatives | A tenir régulièrement informés par lettres, téléphones ou message de tutelle. Les associés à tous les niveaux de la mise en œuvre |
| 3 | Institution gouvernementale | DRHA | Respect de la réglementation, Suivi/supervision technique, Participe à la gestion des plaintes, | Fort | Fort | Téléphone, Courriels, Lettres, Réunions, Ateliers | En copie de tous les documents techniques de mise en œuvre Prendre en charge ses missions pour le projet | La Charger de la mise en œuvre au niveau régional |
| 4 | Institution gouvernementale | ONSER | Surveillance, réparation, entretien des infrastructures hydrauliques, Renouvellement des ouvrages, Gestion du service de l’eau (vente aux clients). | Faible | Moyen | Téléphone, Courriels, Lettres, | Tenir informé | Tenir informé des caractéristiques de forage et puits et des systèmes d’exhaure et du réseau en place |
| 5 | Institution gouvernementale | CNRE | Suivi de la nappe, Suivi des ouvrages (forages) | Faible | Faible | Téléphone, Courriels, Lettres, | Tenir informé | Tenir informé des caractéristiques de forage et puits et des types d’exploitation |
| 6 | Institution gouvernementale | DCE DR/MEDD | Validation des termes de références des EIES et Audits, Organisation de la consultation publique, Suivi du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Contrôle et prévention des pollutions et nuisances. Autorisation de toute activité de déboisement, défrichement ou de reforestation sur le site du projet | Moyen | Moyen | Téléphone, Courriels, Lettres, Réunions, Ateliers | Prise en charge lors des déplacements pour le compte du projet | La mettre en copie de tous les documents de sauvegardes. A impliquer fortement dans l’élaboration et le suivi/contrôle de mise en œuvre des outils et mesures de sauvegardes environnementales et sociales |
| 7 | Institution gouvernementale | Inspection régionale du Travail | Suivi du respect de la réglementation du Travail, notamment les conditions de travail et droits des employés, Suivi de la mise en œuvre du PGMO, Participation à la Gestion des plaintes. | Faible à moyen | Moyen | Téléphone, Courriels, Lettres, réunions | Prise en charge des réunions avec les travailleurs ou entrepreneurs et lors des déplacements pour le suivi/contrôle | La tenir informée de tous les recrutements et des travaux. L’impliquer, par un visa, dans les contrats L’associer aux contrôles et suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales |
| 8 | Institution gouvernementale | DRASS | Prévention et suivi des maladies professionnelles. Prévention et suivre les autres maladies et la propagation des IST/VIH Sida, Entretien, maintenance des infrastructures d’assainissement (latrines). | Faible | Moyen | Téléphone, Courriels, Lettres, réunions | Prise en charge de la sensibilisation au niveau des postes de santé (brochure, affichettes, déplacements) A inviter lors des ateliers régionaux | Lui confier la sensibilisation dans les postes de santé et la tenir informer de la mise en œuvre du projet. |
| 9 | Institution gouvernementale | DR/MDR | Exécute et suit la politique sectorielle du développement rural. Au niveau des coopératives, responsable de la mise en valeur agricole | Faible | Moyen | Téléphone, Courriels, Lettres | A inviter lors des ateliers régionaux | A faire Participer à la sensibilisation et à la fixation des quotas d’eau pour les agriculteurs et éleveurs, Au suivi des mesures d’atténuation affectant les agro-éleveurs, Participer à la gestion des plaintes. |
| 10 | Institution gouvernementale | DREN | Participe à la sensibilisation des élèves et parents d’élèves (APE) Participe à la gestion des plaintes. | Faible | Faible | Téléphone, Courriels, | Tenir informé | Faciliter le travail de sensibilisation des enseignants |
| 11 | Collectivité territoriale | Région | Facilite la mise en œuvre du PEES, du PGES, EIES, PGMO Veuille au respect de la réglementation Participe à la sensibilisation et informations des communautés, Facilite la mobilisation des acteurs locaux, Assure la cohérence des interventions au niveau régional. | Moyen | Moyen | Téléphone, Courriels, Lettres | Assurer leurs prises en charge pendant les rencontres hors des lieux de travail. | A tenir informés de l’exécution et du suivi d’exécution |
| 12 | Collectivité territoriale | Commune | Assure la contractualisation, Veuille aux respect des normes de construction et cahiers de charges, Facilite la mobilisation des parties prenantes locales, Abrite les réunions locales, Assure le suivi des opérations sur le terrain, Délégation de maître d’ouvrage et gestion à d’autres entités. | Fort | Fort | Téléphone, lettres, réunions | Appuis en déplacements (mobilisation de moyens de transports pour les réunions, prises en charge des réunions) | A fortement impliquer dans la sensibilisation et informations des parties prenantes, à la gestion des plaintes, et au suivi des mesures d’atténuation et du PGMO |
| 13 | Société civile | ONG, Syndicats | Suivi des mesures, Défense des droits des travailleurs, Information et sensibilisation | faible | moyen | Réunions, ateliers | Appuis à l’organisation de réunions et ateliers (Prise en charge des frais) | Les intégrer dans la diffusion de l’information et sensibilisation Participe à la Gestion des Plaintes. |
| 14 | Société civile | APE | Information, sensibilisation des élèves et du village, Collaboration avec les autres instances du village, | élevé | Fort | Réunions, lettres, courriels | Appui en matériel bureautique (registre, carnets, stylos) et dotation de brochures d’information Prise en charge des réunions | Implication dans la sensibilisation et le processus d’information qui cibles les écoles, Supervision de l’entretien et maintenance des latrines scolaires Participe au suivi des mesures d’atténuation et règlement de litiges. |
| 15 | Institution villageoise | Djemââ | Gestion des conflits et plaintes au niveau du village, Sensibilisation de la population, Veille au respect des engagements, Organisation de la population, Fixe le Prix de l’eau, | élevé | Fort | Réunions | Information Reconnaissance, dotation d’un registre pour le reporting | Doit être impliquée dans la maintenance et entretien des infrastructures communautaires. La tenir informé des activités à réaliser dans le village |
| 16 | Institution villageoise | Comité de Gestion de l’eau | Statut sur les questions relatives à l’eau (usage, gestion, distribution), Désigne un gérant pour l’eau, Fixe le prix de l’eau quand le réseau ne dépend pas de l’ONSER, | Moyen | Fort | Réunions | Renforcement de capacités en gestion et Appui en registres, carnets, stylos | A faire Participer dans la gestion des plaintes et l’impliquer dans la sensibilisation, information de la population, |
| 17 | Institution villageoise | Associations Villageoises | Valorisation des surplus d’eau Production agricole Organisation des femmes | Moyen | Moyen | Réunions | Appui en matériels horticoles et d’économie d’eau (kit de goutte à goutte) | A impliquer dans l’information, sensibilisation de la collectivité, Appui à la maintenance et entretien des Latrines (en contrepartie d’un quota d’eau ou une rémunération). |
| 18 | Entreprise/prestataire | Opérateur privé | Assure le service public délégué de l’eau, Assure la surveillance, l’exploitation des ouvrages et des équipements, les opérations d’entretien et de maintenance, les activités commerciales et la gestion financière | Faible | Fort | Le tenir informé par l’intermédiaire du comité de l’eau | Aucun besoin particulier | à inviter aux ateliers régionaux d’information et de sensibilisation |
| 19 | Entreprise/prestataire | Entreprises prestataires | Sous contrats pour la mise en œuvre des travaux ; responsables des recrutements et du respect des cahiers de charges et prescriptions des DAO | Faible | Moyen | Lettres, courriels | Paiement rapide des décomptes | Les informer des mesures relatives au PGMO et aux normes à respecter. exiger d’eux un respect des clauses à travers un contrôle efficace. |
| 20 | Institution gouvernementale | Equipe projet | Coordonne avec les parties prenantes la mise en œuvre du projet, Assure la mise en œuvre et le suivi des investissements, Gère les processus liés à l’exécution des opérations, Veille au respect des procédures du projet, | Fort | Fort | Téléphone, Courriels, Lettres |  | Coordination du projet Assure le suivi des mesures de sauvegardes environnementales et sociales (PGES, PGMO, PRP, PMPP, etc.) Appui les processus d’échanges avec toutes les parties prenantes |

- Programme de mobilisation des parties prenantes

    - Objectif et calendrier du programme de mobilisation des parties prenantes

L’Objectif du programme de mobilisation des parties prenantes est d’identifier les parties prenantes du projet, d’analyser leurs craintes et attentes et d’estimer leur volonté à coopérer pour la mise en œuvre du projet. Le programme de mobilisation doit décrire les efforts à réaliser en matière de communication et de consultation qui doivent être réalisés pour assurer l’engagement de toutes les parties prenantes.

L'engagement des parties prenantes est un processus inclusif mené tout au long du cycle de vie du projet. Il vise à favoriser le développement de relations solides, constructives et réactives avec les personnes affectées par le PSEA, mais aussi les autres parties intéressées et qui sont importantes pour une gestion réussie des risques environnementaux et sociaux du projet. Les principaux objectifs du programme de mobilisation des parties prenantes sont les suivants:

- Identifier toutes les parties prenantes ;

- Obtenir la participation et la collaboration des parties prenantes ;

- Partager l’information sur le Projet, ses impacts et ses bénéfices pour créer et maintenir un climat de confiance entre les parties prenantes et le Projet;

- Orienter la conception et la mise en œuvre du Projet et diminuer les risques techniques, sociaux et budgétaires ;

- Adresser les besoins, les préoccupations et les attentes des parties prenantes ;

- Bien gérer la réinstallation et le rétablissement des moyens de subsistance des personnes affectées ;

- Documenter les communications et les ententes avec les parties prenantes ;

- Assurer un processus transparent, ouvert, accessible, inclusif et juste, dans un esprit de confiance et de respect, sans manipulation, ingérence, coercition et intimidation et sans frais de participation ;

- Assurer un processus dans le respect des conventions et des protocoles locaux, y compris les considérations liées à l’inclusion sociale, l’équité et l’égalité entre les hommes et les femmes, et que des processus supplémentaires soient ajoutés au besoin pour les groupes vulnérables ou marginalisés.

Le programme de mobilisation des parties prenantes a pour objectif de créer des partenariats basés sur une interaction constructive entre toutes les parties, diffuser l'information sur le PSEA de façon précise, ouverte et transparente, gérer les attentes des parties prenantes et satisfaire aux exigences nationales et celles de la BM.

Il doit prendre en compte le mécanisme d’implication, de concertation et de communication et les mesures de suivi évaluation à considérer.

Le tableau 9 suivant précise les objectifs du plan d’engagement avec les parties prenantes.

Tableau 9 : objectifs et justificatifs du plan d’engagement

| Objectifs | Justification |
| --- | --- |
| Identifier l’ensemble des acteurs concernés par le PSEA | Impliquer autant d'acteurs que possible facilitera la communication inclusive et permettra de capter une large gamme de préoccupations et de questions. |
| Diffuser l'information sur le PSEA de façon précise, ouverte et transparente | Veiller à ce que les parties prenantes, en particulier celles les plus directement touchées par les travaux envisagés et les vulnérables, puissent disposer d'informations justes et crédibles qui leur permettront de faire des commentaires avisés et de faire des planifications pour l'avenir. Cette approche ouverte (franche, directe), accessible à tous et transparente est essentielle pour réduire les niveaux d'incertitude et d'inquiétude. L’information doit permettre aux parties concernées une meilleure compréhension des risques, impacts et bénéfices potentiels du Projet. |
| Recueillir les informations nécessaires aux études environnementales et techniques | Les personnes familières au milieu local peuvent fournir des informations sur le milieu local et son utilisation qui seront utiles aux études à mener et à la mise en œuvre du PSEA. Les informations recueillies des personnes du milieu aideront à ce que le Projet réponde à leurs besoins. |
| Créer des partenariats pour promouvoir une interaction constructive entre toutes les parties | Développer des relations de confiance entre le PSEA et les parties prenantes contribuera à des interactions proactives afin d'éviter, si possible, les conflits inutiles basés sur la rumeur, la sous information et la désinformation. Identifier les structures et processus à travers lesquels les conflits et plaintes seront gérés au liemeru de tenter de les étouffer ; donnant ainsi au PSEA une meilleure compréhension des problèmes et attentes des parties prenantes et augmentant de ce fait les possibilités d’accroître la valeur ajoutée du Projet aux parties prenantes locales. |
| Enregistrer et adresser les griefs, préoccupations, questions et suggestions du public | Documenter les griefs et préoccupations des parties prenantes aide à retracer et à motiver la prise de décisions. Ceci permet d’intégrer les parties prenantes la planification du PSEA. |
| Gérer les attentes des parties prenantes | Attentes, positives et négatives, sont souvent disproportionnées par rapport aux réalités d'un projet. Cela est particulièrement vrai dans les zones d'extrême pauvreté avec un développement limité et des infrastructures et prestations de service faibles. Veiller à ce que les attentes soient maintenues à des niveaux réalistes (par exemple possibilités d'emplois, fourniture d'infrastructures locales, développement social et réinstallation) limiter les attentes et frustrations des parties directement concernées aux stades de mise en œuvre du PSEA. Frustrations et attentes non satisfaites sont des déclencheurs clés de conflits et nécessitent une atténuation et une gestion. |
| Satisfaire aux exigences nationales et celles de la BM | Assurer la conformité à la réglementation permet d’éviter les potentiels retards du PSEA sur la base de questions de procédure plutôt que celles de fond. |

    - Stratégie de diffusion de l’information

Le tableau 10 suivant résume la stratégie de diffusion de l'information, tandis les sections suivantes la détaille.

Tableau 10 : stratégie d’information

| Stade du projet | Liste des informations à communiquer | Méthodes proposées | Calendrier : lieux/dates | Parties prenantes ciblées | Pourcentage ciblé et/ atteint | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation | documents Environnementaux et sociaux | Ateliers d’information et de validation | Avant le démarrage du projet. Au niveau des chefs-lieux des Wilayas cibles | Walis, Hakems Communes Conseils régionaux Services techniques de l’Etat impliqués Représentants des populations | 50% | MHA/PSEA Consultant |
| Construction | Diffusion des informations sur le projet et documents de MSES | Ateliers/site Web de la Banque | Dès la validation et au démarrage du PSEA | Toutes les parties prenantes | 100% | BM MHA UGP-PSEA |
|  | Démarrage du PSEA | Atelier de démarrage Radios Journaux Messages écrits | Au démarrage du projet | Toutes les parties prenantes | 100% | UGP-PSEA |
|  | Validation de l’EIES | Consultation publique | A la réalisation du rapport provisoire | Représentants de toutes les parties prenantes | 20% | UGP-PSEA DCE Consultant |
|  | Constitution des Comités de gestion des plaintes | Réunions communautaires et réunions | Après validation du PGP | Djemââ, Comités de gestion de l’eau, APE, administrationsservices techniques fortement impliqués | 100% | UGP-PSEA Administration |
| Exploitation | Sensibilisation, information, consultations lors de la mise en œuvre | Entretiens en focus groupe, Réunions, ateliers, messages et entretiens radiodiffusés, Brochures, affichettes | Pendant toute la durée du projet | Toutes les parties prenantes | 100% | MHA UGP-PSEA DRHA Administrations Communes |

### Assemblée générale communautaire

Les assemblées communautaires seront utilisées pour permettre une large diffusion de l’information auprès d’un large public. Cette méthode est privilégiée pour les informations touchant un large spectre d’individus. Dans certains cas, elle est utilisée pour prévenir les sensibilités vis-à-vis de certaines personnes du groupe. Ce type de diffusion des informations est employé dans la sensibilisation du public et pour permettre un engagement populaire tacite vis-à-vis de certains aspects du projet (respect des normes, paiement de redevances, etc.) ou pour des informations génériques sur le projet, ses procédures de mise en œuvre, les modalités de suivi-évaluation ainsi que la présentation et diffusion de documents spécifiques (PGES, PGMO, PMPP, PRP, PGP, etc.).

Cette modalité nourrit la confiance envers le projet et appui l’effort de transparence communautaire vis-à-vis des activités et processus en cours.

A cette occasion, on doit veiller à ce que les groupes vulnérables de la communauté puissent s’exprimer librement. A défaut, les contacter à l’écart pour tenir compte de leurs préoccupations.

### Focus groupe

Il s’agit d’une méthode réductrice du nombre de participants mais, qui a l’avantage de mieux cibler un public, en particulier, mieux cerner le sujet (souvent spécifique) et ainsi évite d’aller dans les subsidiarités de discussions à bâton rompu.

Elle sera déployée pour mobiliser les APE, les comités de gestion de l’eau, Djemââ de mosquée ou personnel en charge de l’assainissement au niveau des postes de santé.

### Entretiens individuels

Il s’agit d’un moyen efficace de recueillir les commentaires d'un grand nombre de personnes prises individuellement. Cette méthode est un excellent moyen d'établir des relations personnelles et est souvent utilisée pour mobiliser les autorités locales et les dirigeants locaux. Il est important d'établir des attentes avec l'interlocuteur sur la façon dont l'information sera utilisée et la gamme d'autres personnes à consulter.

### Ateliers

Des ateliers thématiques impliquant plusieurs parties prenantes (locales, régionales, nationales) pour partager des idées, établir un consensus et développer l'engagement seront prévues tout le long du projet. Cette méthode est particulièrement adaptée pour diffuser les outils de sauvegardes environnementale et sociale et des informations sur le projet.

### Dépliants/brochures sur le projet

Le PSEA élaborera une brochure simplifiée présentant les informations utiles sur le projet :

- Objectifs du projet, résultats attendus, zone d’intervention,

- Les principaux impacts environnementaux et sociaux du projet,

- Les Parties Prenantes,

- Mécanisme de gestion des conflits,

- Documents disponibles,

- Informations de contact (site web, téléphones).

Ce dépliant/brochure sera largement diffusé.

### Site web du projet

Le PSEA mettra online un site Web dédié aux informations sur le projet. Ces informations seront régulièrement mises à jour. Ce site contiendra un formulaire dédié aux plaintes des parties prenantes.

### Lettres adressées aux intéressés

Cette méthode peut être utilisé pour transmettre des messages très spécifiques ; souvent utilisée pour inviter les parties prenantes à participer à des événements de consultation.

### Mass médias

Les médias de masse (journaux, radios, télévisions, sites web) offrent des possibilités de diffusion de l'information par le moyen de communiqués, d’entrevues ou de programmes de sensibilisation. Au moins, une communication radio devra être programmée annuellement.

    - Gestion des feedbacks et partage d’information avec les parties prenantes

Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties seront compilées dans un formulaire de feedback qui sera rempli durant les rencontres de consultation.

En outre, les parties prenantes ont la possibilité d’envoyer leur feedback par email et courrier physique ou de manière interactive par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web du projet. Ces feedbacks compilés par le personnel dédié de l’UGP seront partagés avec le Coordinateur du projet pour une prise de décision.

## Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables

Conformément aux engagements contenus au PEES (NES n°7), avant le démarrage du projet, les groupes vulnérables, en l’occurrence, les réfugiés de M’Béra seront l’objet d’une consultation en une réunion publique et des réunions de focus groupes afin qu’ils puissent disposer d'informations justes et crédibles qui leur permettront de faire des commentaires avisés et de faire des planifications pour l'avenir prendre en compte leurs préoccupations, sauvegarder leurs intérêts, bien gérer la réinstallation et le rétablissement des moyens de subsistance des personnes qui risquent d’être affectées. Le processus à mettre en œuvre doit respecter les conventions et protocoles locaux, nationaux et internationaux relatifs aux groupes de réfugiés de M’Béra.

Les procédures de mobilisation et de gestion des plaintes seront identifiées selon les caractéristiques socio-économiques du groupe. Aucune mesure spécifique à une culture, coutumes et us, d’ailleurs ne pourra leur être appliquée.

Des procès-verbaux, contresignés par l’administration, seront établis pour formaliser les attentes, solutions et modalités retenues.

Les résultats des consultations seront intégrés par mises à jour des différents documents de sauvegardes concernés.

## Calendriers

Tableau 11 : actions suggérées, calendriers et dates d’exécution

| # | Catégorie de PP | Nom de la Partie prenante ID | Description de l’intérêt / impacts | Besoins spéciaux | Action suggérée | Calendrier | Date butoir de soumission des commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usagers | Elèves | Les élèves par le biais du corps enseignant et de l’APE pourront organisés des corvées d’eau quotidiennes pour permettre un entretien adéquat de l’infrastructure. | Besoins de reconnaissance Prise en charge des prix à distribuer aux responsables de classe | Sensibilisation par classe (cours d’instruction civique avec une thématique propreté). Instauration de règles d’usages de latrines. Organisation de corvées d’eau en absence d’adduction d’eau au niveau de l’école. | Durant le premier semestre après le démarrage | Avant la réalisation des latrines |
| 2 | Administration territoriale | Wali, Hakem | Gestion des services déconcentrés de l’état, Mobilisation des parties prenantes institutionnelles, Veiller au respect de la réglementation et des engagements, Présider les comités régional et départemental de gestion des plaintes, Mobiliser les services de sécurité, en cas de besoin. | Prises en charge lors des intervention en dehors des lieux de travail et des réunions participatives | A tenir régulièrement informés par lettres, téléphones ou message de tutelle. Les associés à tous les niveaux de la mise en œuvre | Tout le long du projet | A la préparation des documents et tout le long du processus de consultations |
| 3 | Institution gouvernementale | DRHA | Respect de la réglementation, Suivi/supervision technique, Participe à la gestion des plaintes, | En copie de tous les documents techniques de mise en œuvre Prendre en charge ses missions pour le projet | La Charger de la mise en œuvre au niveau régional | Avant démarrage | Avant démarrage |
| 4 | Institution gouvernementale | ONSER | Surveillance, réparation, entretien des infrastructures hydrauliques, Renouvellement des ouvrages, Gestion du service de l’eau (vente aux clients). | Tenir informé | Tenir informé des caractéristiques de forage et puits et des systèmes d’exhaure et du réseau en place | Avant soumissions des marchés de travaux | Avant signature de contrats d’exécution des travaux et contrats DSP |
| 5 | Institution gouvernementale | CNRE | Suivi de la nappe, Suivi des ouvrages (forages) | Tenir informé | Tenir informé des caractéristiques de forage et puits et des types d’exploitation | Avant soumissions des marchés de travaux | Avant signature de contrats d’exécution des travaux |
| 6 | Institution gouvernementale | DCE DR/MEDD | Validation des termes de références des EIES et Audits, Organisation de la consultation publique, Suivi du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Contrôle et prévention des pollutions et nuisances. Autorisation de toute activité de déboisement, défrichement ou de reforestation sur le site du projet | Prise en charge lors des déplacements pour le compte du projet | La mettre en copie de tous les documents de sauvegardes. A impliquer fortement dans l’élaboration et le suivi/contrôle de mise en œuvre des outils et mesures de sauvegardes environnementales et sociales | Avant le Démarrage Dès son approbation Démarrage du projet | Avant le Démarrage Au démarrage Avant démarrage des travaux |
| 7 | Institution gouvernementale | Inspection régionale du Travail | Suivi du respect de la réglementation du Travail, notamment les conditions de travail et droits des employés, Suivi de la mise en œuvre du PGMO, Participation à la Gestion des plaintes. | Prise en charge des réunions avec les travailleurs ou entrepreneurs et lors des déplacements pour le suivi/contrôle | La tenir informée de tous les recrutements et des travaux. L’impliquer, par un visa, dans les contrats L’associer aux contrôles et suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales | A l’élaboration des DAO | Avant démarrage des travaux |
| 8 | Institution gouvernementale | DRASS | Prévention et suivi des maladies professionnelles. Prévention et suivre les autres maladies et la propagation des IST/VIH Sida, Entretien, maintenance des infrastructures d’assainissement (latrines). | Prise en charge de la sensibilisation au niveau des postes de santé (brochure, affichettes, déplacements) A inviter lors des ateliers régionaux | Lui confier la sensibilisation dans les postes de santé et la tenir informer de la mise en œuvre du projet. | Au démarrage des travaux | A l’achèvement des travaux |
| 9 | Institution gouvernementale | DR/MDR | Exécute et suit la politique sectorielle du développement rural. Au niveau des coopératives, responsable de la mise en valeur agricole | A inviter lors des ateliers régionaux | A faire Participer à la sensibilisation et à la fixation des quotas d’eau pour les agriculteurs et éleveurs, Au suivi des mesures d’atténuation affectant les agro-éleveurs, Participer à la gestion des plaintes. | Au démarrage des travaux Tout le long du projet | A l’achèvement des travaux |
| 10 | Institution gouvernementale | DREN | Participe à la sensibilisation des élèves et parents d’élèves (APE) Participe à la gestion des plaintes. | Tenir informé | Faciliter le travail de sensibilisation des enseignants | Au démarrage du projet | Au démarrage des travaux |
| 11 | Collectivité territoriale | Région | Facilite la mise en œuvre du PEES, du PGES, EIES, PGMO Veuille au respect de la réglementation Participe à la sensibilisation et informations des communautés, Facilite la mobilisation des acteurs locaux, Assure la cohérence des interventions au niveau régional. | Assurer leurs prises en charge pendant les rencontres hors des lieux de travail. | A tenir informés de l’exécution et du suivi d’exécution | Au démarrage du projet et tout le long de sa mise en œuvre | A la diffusion des documents |
| 12 | Collectivité territoriale | Commune | Assure la contractualisation, Veuille aux respect des normes de construction et cahiers de charges, Facilite la mobilisation des parties prenantes locales, Abrite les réunions locales, Assure le suivi des opérations sur le terrain, Délégation de maître d’ouvrage et gestion à d’autres entités. | Appuis en déplacements (mobilisation de moyens de transports pour les réunions, prises en charge des réunions) | A fortement impliquer dans la sensibilisation et informations des parties prenantes, à la gestion des plaintes, et au suivi des mesures d’atténuation et du PGMO | Pendant toutes les phases du Projet (Préparation, construction et mise en service) | La préparation du projet |
| 13 | Société civile | ONG, Syndicats | Suivi des mesures, Défense des droits des travailleurs, Information et sensibilisation | Appuis à l’organisation de réunions et ateliers (Prise en charge des frais) | Les intégrer dans la diffusion de l’information et sensibilisation Participe à la Gestion des Plaintes. | A la construction | A la diffusion des informations |
| 14 | Société civile | APE | Information, sensibilisation des élèves et du village, Collaboration avec les autres instances du village, | Appui en matériel bureautique (registre, carnets, stylos) et dotation de brochures d’information Prise en charge des réunions | Implication dans la sensibilisation et le processus d’information qui cibles les écoles, Supervision de l’entretien et maintenance des latrines scolaires Participe au suivi des mesures d’atténuation et règlement de litiges. | Durant le premier semestre après le démarrage | Avant la réalisation des latrines |
| 15 | Institution villageoise | Djemââ | Gestion des conflits et plaintes au niveau du village, Sensibilisation de la population, Veille au respect des engagements, Organisation de la population, Fixe le Prix de l’eau, | Information Reconnaissance, dotation d’un registre pour le reporting | Doit être impliquée dans la maintenance et entretien des infrastructures communautaires. La tenir informé des activités à réaliser dans le village | Dès le démarrage | A la préparation des DAO des travaux |
| 16 | Institution villageoise | Comité de Gestion de l’eau | Statut sur les questions relatives à l’eau (usage, gestion, distribution), Désigne un gérant pour l’eau, Fixe le prix de l’eau quand le réseau ne dépend pas de l’ONSER, | Renforcement de capacités en gestion et Appui en registres, carnets, stylos | A faire Participer dans la gestion des plaintes et l’impliquer dans la sensibilisation, information de la population, | A la fin des travaux | Avant la mise en service |
| 17 | Institution villageoise | Associations Villageoises | Valorisation des surplus d’eau Production agricole Organisation des femmes | Appui en matériels horticoles et d’économie d’eau (kit de goutte à goutte) | A impliquer dans l’information, sensibilisation de la collectivité, appui à la maintenance et entretien des Latrines (en contrepartie d’un quota d’eau ou une rémunération). | A l’exécution des travaux | Avant la mise en service |
| 18 | Entreprise/prestataire | Opérateur privé | Assure le service public délégué de l’eau, Assure la surveillance, l’exploitation des ouvrages et des équipements, les opérations d’entretien et de maintenance, les activités commerciales et la gestion financière | Aucun besoin particulier | à inviter aux ateliers régionaux d’information et de sensibilisation | Avant la mise en service | Avant signature des contrats DSP |
| 19 | Entreprise/prestataire | Entreprises prestataires | Sous contrats pour la mise en œuvre des travaux ; responsables des recrutements et du respect des cahiers de charges et prescriptions des DAO | Paiement rapide des décomptes | Les informer des mesures relatives au PGMO et aux normes à respecter. exiger d’eux un respect des clauses à travers un contrôle efficace. | A la préparation de la soumission | Avant signature des marchés |

## Examen des commentaires

Les commentaires (écrits et oraux) seront recueillis et examinés. Un registre sera ouvert à cet effet.

Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties sont compilées dans un formulaire de feedback qui sera rempli durant les rencontres de consultation.

En outre, les parties prenantes ont la possibilité d’envoyer leur feedback par email et courrier physique ou par téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web de l’UCP-PSEA.

Les feedbacks compilés par le personnel dédié de l’UCP-PSEA sont partagés avec le coordinateur du projet pour une prise en charge, au besoin. Au cas échéant, la décision sera notifiée formellement à l’intéressé par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :

- Un résumé de la compréhension du commentaire soumis,

- Les explications sur la ou les solution(s) proposée (s) ;

- La solution retenue ;

- La procédure de mise en œuvre de la solution retenue, y compris les délais.

L’annexe 3 présente le formulaire dédié aux feedbacks.

## Phases ultérieures du projet

Tout le long de la mise en œuvre du projet, les parties prenantes resteront informées de son évolution ; à travers :

- La diffusion de rapports trimestriels adressés aux communes, aux autorités administratives, aux services techniques fortement impliqués dans la mise en œuvre du projet (DRHA, DR/MEDD),

- L’organisation de réunions trimestrielles qui cibles les collectivités locales (Djemââ, comités de gestion de l’eau y compris le gérant du réseau, les associations de parents d’élèves, DRASS),

- La diffusion de rapports annuelles pour les parties prenantes institutionnelles moyennement impliquées dans la mise en œuvre du projet (région, DREN, DR/MDR, MASEF, etc.),

- Des invitations à des ateliers régionaux, adressées aux parties prenantes faiblement impliquées seront adressées par l’UGP-PSEA, en concertation avec les DRHA des régions cibles.

Quoi qu’il en soit, en cas de besoin, selon le déroulement du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes, des réunions extraordinaires pourront être déclenchées pour informer ou résoudre des problèmes spécifiques et ponctuels.

Egalement, les canaux d’information utilisant les types brochures, dépliants et documents cibleront les parties prenantes intellectuelles de niveau technique 2 et 3 (administrations, ONG, Elèves, collectivités territoriales, etc.).

En ce qui concerne la gestion des plaintes, le PSEA tiendra informés les points focaux au niveau local et comités de gestion des plaintes, des procédés et procédures du Mécanismes de Gestion des Plaintes dont la diffusion se fera avant le démarrage des activités du PSEA et de façon très large auprès de l’ensemble des parties prenantes et sur les différents sites web (BM, PSEA). Des réunions explicatives seront organisées avec les populations en collaboration avec les communes concernées par le PSEA.

- Ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des parties prenantes

## Ressources

Au sein de l’UCP-PSEA, le responsable des mesures environnementales et le spécialiste du genre chargé des mesures sociales, en collaboration avec le chargé du suivi et le coordinateur seront responsables de la mise en œuvre du Plan de mobilisation des parties prenantes. Une fois recrutés, leurs coordonnées figureront dans la partie contacts des formulaires du PMPP dédiés à cet effet.

Les personnes chargées de répondre aux commentaires et aux questions soulevées par rapport au projet et ou au processus de consultation sont :

| Personne responsable | Téléphone | Courriel |
| --- | --- | --- |
| Coordinateur | ……………………………… | ……………………………… |
| Responsable du Suivi/PSEA | ……………………………… | ……………………………… |
| Responsable des Mesures environnementales | ……………………………… | ……………………………… |
| Responsable des Mesures environnementales | ……………………………… | ……………………………… |

Leurs responsabilités dans la gestion du plan de mobilisation des parties prenantes sont indiquées dans le tableau 12 ci-après.

Le budget pour la mise en œuvre du PMPP est évalué à Quatre cent vingt-huit mille (428 000) USD.

Le tableau suivant présente les différentes rubriques dudit budget.

Tableau 12 : Budget du PMPP

| Rubrique | Activité | Responsable | Délai / Périodicité | Coût Estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Divulgation du PMPP | Atelier national de partage du PMPP avec les représentants des parties prenantes | Consultants/PSEA | Dès l'approbation du PMPP | 6 000 |
| Renforcement des capacités | Atelier de formation et appui aux autorités administratives, services techniques de l’Etat et collectivités territoriales en améliorant leurs capacités en gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et de mobilisation des parties prenantes | PSEA | Dès le démarrage du projet (lieu en Assaba, car intermédiaire) | 10 000 |
| Développement du plan de communication | Programme de communication et sensibilisation des parties touchées (Élaboration de documents, diffusion, facilitations) | PSEA | Avant démarrage des travaux | 5 000 |
|  | Ateliers régionaux de communication aux collectivités territoriales, administrations et communautés villageoises. A raison de 3000 USD par atelier (transport, prises en charge, reprographies) | PSEA | Lors d’ateliers (5) et avant démarrage des travaux | 15 000 |
|  | Réunions de Formation sur la gestion/maintenance des infrastructures au bénéfice des communautés villageoises, des communes, des APE, de la DRASS, des Mosquées. Prise en charge des transports pauses, élaboration et reprographie des documents. Un montant de 30000 MRU est consacré par commune (environ 833 USD). | PSEA ONSER COMMUNE | 1 fois par an au niveau des chefs-lieux des communes au nombre de 115 (2 réunions au total) | 96 000 |
|  | Elaboration de supports de communication | PSEA | Durant la vie du projet | 12 000 |
|  | Communication audio-visuelles (Radios, TV, Journaux) | PSEA | Durant la vie du projet | 5 000 |
| Accessibilité | Mise en place d’une plateforme (site Web interactif, pages Facebook, Twitter) | PSEA | Dès l'approbation du PMPP | Prise en charge dans le budget du projet |
| Gestion des plaintes | Constitution des comités de gestion des plaintes (réunions pour constitution et désignation du point focal). Prise en charge de 210 réunions dans 210 villages à raison de 6000 MRU/village soit 166,7 USD | PSEA | Avant démarrage des travaux | 35 000 |
|  | Edition et Publication de brochures /affiches / Dépliants sur le MGP. Un montant forfaitaire est alloué à cette rubrique | Prestataires/PSEA | Dès l'approbation du PMPP et du PGP | 4 000 |
| Gestion des Feedback | Conception des outils spécifiques sur la gestion et le suivi des feedbacks - Registres - Formulaires - Web | Responsables ME et GMS PSEA | Dès l'approbation du PMPP | Prise en charge dans le budget du projet |
| Suivi-évaluation du PMPP | Publication de rapports et mises à jour | Responsables des ME et GMS/PSEA | Dès l'approbation du PMPP | Prise en charge dans le budget du projet |
| Personnel | Recrutement des Responsables de l’information, de l’engagement des Parties Prenantes et de la Gestion des plaintes (responsables des mesures environnementales, et celui du genre et mesures sociales. 2000 USD/poste/mois durant 5 ans | PSEA | Dès l'approbation du PMPP | 240 000 |

## Fonctions de gestion et responsabilités

Tableau 13 : responsabilités des activités de mobilisation

| Rubrique | Activité | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Divulgation du PMPP | Atelier national de partage du PMPP avec les représentants des parties prenantes | Consultants/PSEA |
| Renforcement des capacités | Atelier de formation et appui aux autorités administratives, services techniques de l’Etat et collectivités territoriales en améliorant leurs capacités en gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et de mobilisation des parties prenantes | Responsables des mesures de sauvegardes environnementales, du genre et mesures de sauvegardes sociales Consultant facilitateur |
| Développement du plan de communication | Programme de communication et sensibilisation des parties touchées (Préparation des supports de communication (documents du PMPP, MGP, diffusion, facilitations) | Responsable/MSE et Responsable/GMSS Coordinateur PSEA |
|  | Ateliers régionaux de communication aux collectivités territoriales, administrations et communautés villageoises. | Responsable/MSE et Responsable/GMSS, Suivi/PSEA Coordinateur PSEA |
|  | Réunions de Formation sur la gestion/maintenance des infrastructures au bénéfice des communautés villageoises, des communes, des APE, de la DRASS, des Mosquées. Prise en charge des transports pauses, élaboration et reprographie des documents. Un montant de 30000 MRU est consacré par commune (environ 833 USD). | MSE/GMSS ONSER COMMUNE |
|  | Elaboration de supports de communication | MSE/GMSS, prestataires |
|  | Communication audio-visuelles (Radios, TV, Journaux) | Prestataire Suivi MSE/GMSS |
| Accessibilité | Mise en place d’une plateforme (site Web interactif, pages Facebook, Twitter) | Suivi/RAF/Coordinateur |
| Gestion des plaintes | Constitution des comités de gestion des plaintes (réunions pour constitution et désignation du point focal). Mise en place d’un registres au niveaux des différents comités | MSE/GMSS Suivi |
|  | Edition et Publication de brochures /affiches / Dépliants sur le MGP. Un montant forfaitaire est alloué à cette rubrique | Prestataires/ MSE/GMSS |
| Gestion des Feedback | Conception des outils spécifiques sur la gestion et le suivi des feedbacks - Registres de consignation - Formulaires - Web | Responsables MSE et GMSS Suivi |
| Suivi-évaluation du PMPP | Publication de rapports et mises à jour | Responsables des MSE et GMSS Suivi |
| Personnel | Recrutement des Responsables de l’information, de l’engagement des Parties Prenantes et de la Gestion des plaintes (responsables des mesures environnementales, et celui du genre et mesures sociales. 2000 USD/poste/mois durant 5 ans | Coordinateur du PSEA |

- Mécanisme de gestion des plaintes

## Objectif

Le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) fait partie d’une série de mécanismes d’encadrement du projet qui visent à prévenir et résoudre les tensions et conflits éventuels entre les parties prenantes (porteurs du projet, communautés locales, etc.) afin de parvenir aux résultats escomptés.

La gestion des plaintes est un élément essentiel de l’engagement de toute organisation à être redevable à l’égard de ses parties prenantes. Les enjeux du MGP sont donc multiples à la fois pour assurer une bonne gouvernance et utiliser les renseignements tirés des plaintes pour orienter et améliorer la mise en œuvre des activités du projet.

L’objectif du MGP est de mettre à la disposition des personnes et communautés affectées ou qui risquent de l’être par les activités du projet, des possibilités accessibles, rapides et efficaces pour soumettre leurs plaintes, et s’assurer que lesdites préoccupations sont promptement écoutées, analysées et traitées de manière appropriée.

Spécifiquement, le mécanisme de gestion des plaintes vise à :

- Mettre en place un outil pour recueillir et traiter les plaintes ;

- Prévenir et traiter les problèmes avant qu’ils ne prennent une ampleur regrettable ;

- Gérer les malentendus qui peuvent naître et déboucher sur des problèmes ;

- Etablir et maintenir un cadre de dialogue et de médiation avec les communautés et autres parties prenantes ;

- Assurer la redevabilité vis-à-vis des parties prenantes du projet et le respect des

- Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale.

## Définition de la plainte

Une plainte est une expression d’insatisfaction au sujet du niveau ou de la qualité de prestations ou de l’aide fournie, qui se rapporte aux actions ou aux inactions de la part du personnel, de bénévoles ou des bénéficiaires directs d’un projet, et qui suscitent directement ou indirectement de l’angoisse chez quiconque.

Les plaintes peuvent porter sur tout type de sujets relatifs aux actions posées dans le cadre de la mise en œuvre du projet tel que, les préoccupations concernant les démarches administratives, les plaintes pour non-respect des lois et règlementations, la qualité et l’accès aux services, et les plaintes portant sur la gestion environnementale et sociale (par exemple, les mesures de suppression ou d’atténuation d’impacts négatifs, la divulgation des documents de sauvegarde du projet PSEA, le respect des procédures établies par les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et le PGES de chantier, etc.).

Les plaintes vis-à-vis de la mise en œuvre du Projet peuvent porter sur des questions sensibles qui devront être traitées de façon confidentielle en respectant la volonté des éventuels plaignants. Ceci sera le cas pour des plaintes pourtant sur des questions de fraude ou corruption, abus de pouvoir, abus des droits humains (normes et conditions de travail, questions d´harcèlement sexuel, etc.).

## Principes fondamentaux

Les principes fondamentaux, ci-dessous, seront observés afin d'inspirer la confiance des usagers du MGP.

| Principes | Mesures d’application |
| --- | --- |
| Sécurité Confidentialité | - Protéger l’anonymat des plaignants si nécessaire - Assurer la confidentialité nécessaire en cas de plaintes de nature sensibles - Limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles - S’assurer de l’absence de représailles suite aux dénonciations |
| Accessibilité | - Diffuser largement le mécanisme aux groupes cibles, en surmontant les barrières linguistiques, géographiques, intellectuelles et celles liées au statut socio-économique, avec une attention particulière aux personnes marginalisées ou vulnérables - Expliquer clairement la procédure de dépôt de plainte - Diversifier les possibilités de dépôt de plaintes - offrir une assistance adéquate aux personnes qui rencontreraient des obstacles particuliers pour accéder au mécanisme. |
| Prévisibilité | - Réagir promptement à toutes les plaintes - Présenter un processus de traitement clair, avec des délais indicatifs pour chaque étape |
| Impartialité | - Veiller à la neutralité des personnes qui participent aux enquêtes - Assurer qu’aucune personne ayant un intérêt direct dans l’issue de l’enquête ne participe au traitement de la plainte concernée - Garantir que les parties lésées bénéficient d’un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et à l’expertise nécessaire pour leur participation au processus d’examen des plaintes |
| Transparence | - Communiquer au plus grand nombre sur l’objet et la fonction du MGP - Renseigner les parties prenantes concernées sur la marche à suivre pour accéder au MGP, l’évolution et les résultats du traitement des plaintes. |

## Organisation et responsabilités

Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les pratiques locales existantes qui ont donné la preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti des consultations publiques que les populations préfèrent recourir à la conciliation (résolution à l’amiable) plutôt que de faire appel aux tribunaux.

Des points focaux et Comités de Gestion des Plaintes (CGP) seront mis en place pour recevoir et traiter toutes les plaintes enregistrées à l’occasion du déploiement du PSEA. Des registres de plaintes seront ouverts auprès de toutes les parties prenantes affectées.

Un système qui met en application une procédure ascensionnelle de gestion des plaintes sera déployé : une procédure n’ayant pas aboutie à une solution à un niveau donné, entraînera le déclenchement de la procédure au niveau supérieur.

Pour garantir l’impartialité, la neutralité et l’accessibilité, les imams de mosquées seront membres des comités de gestion des plaintes dont ils ont l’expérience (membres des comités de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs au niveau des villages).

Par ailleurs, les villages disposent, souvent, d’une autorité coutumière qui intervient dans le règlement des conflits. Au cas échéant, le comité local doit intervenir sous sa tutelle pour éviter les conflits de compétences et préserver, ainsi, la force décisionnelle de règlement.

Pour garantir la représentativité du genre, sur les personnes désignées par la collectivité, une des personnes choisies sera une femme.

Pour cerner les paramètres techniques, la portée socio-économique ainsi que l’ensemble des effets de l’activité, l’administration et les services techniques   devront être impliquées.

La formalisation des comités de gestion des plaintes, sera effective avant le démarrage des activités, en collaboration avec l’administration territoriale.

Pour les informations et la diffusion du MGP, il sera fait appel, suivant le niveau technique (intellectuel) des parties prenantes, à plusieurs procédés :

Pour les parties prenantes locales et les ouvriers sur les chantiers, les réunions et focus groupes seront privilégiés pour tenir compte des langues locales de diffusion et des spécificités culturelles de chaque acteur. Des brochures de déroulement des procédures du MGP seront, également, élaborées et diffusées, afin de servir de référentiel à consulter en cas de besoin. Un registre sera ouvert pour enregistrement des plaintes auprès de ces parties prenantes. Par ailleurs, les autres outils de communication pourront être utilisés par les collectivités (téléphone, lettre, message, courriels, communication directe, etc.).

Les parties prenantes ayant un certain niveau intellectuel (services techniques, administration, commune, région, ONG, etc.) seront cibles d’outils de communication type documents, brochures, dépliants, etc.

Il s’agira de partager avec l’ensemble des parties prenantes, se trouvant dans le périmètre d’action du projet et au-delà, sur la démarche, les instances et modes de saisine, les règles, les procédures de gestion des plaintes et les voies de recours ; afin de s’assurer une adhésion effective des parties prenantes, de créer un espace de transparence et d’améliorer la mise en œuvre du projet.

## Principales étapes de la procédure

Le processus de gestion des plaintes comprend les étapes suivantes :

- Dépôt et enregistrement de la plainte

A cette fin, un registre sera confié au point focal du comité local de gestion des plaintes pour y consigner les plaintes ayant pour origine un sous projet au niveau du village. Le dépôt peut être anonyme selon la sensibilité en jeu.

- Catégorisation et examen de l’admissibilité des plaintes

Les plaintes reçues et enregistrées dans les registres seront catégorisées en deux groupes par le point focal qui sera formé à cet effet : les plaintes sensibles et les plaintes non sensibles :

- Les plaintes non sensibles concerneraient le processus de mise en œuvre des activités du projet ; Il peut concerner les choix, sites, méthodes, résultats obtenus, etc.

- Les plaintes sensibles porteraient sur des fautes personnelles (notamment mais non exhaustivement) l’injustice, les abus de pouvoir, la discrimination, le non-respect des clauses environnementale et sociale, les violences basées sur le genre, abus sexuel, harcèlement sexuel, etc.), les expulsions forcées sans justice préalable, les accidents graves, etc.

- Évaluation, enquête et résolution en interne

Durant cette étape, le travail d’évaluation sera effectué par une Commission d'enquête qui sera mise en place par le PSEA si la plainte nécessite une enquête.

Cette commission comprendra au moins :

- Les responsables sauvegardes environnementale et sociale de l’UCP du PSEA ;

- Le point focal du niveau concerné ;

- Une ou des personnes ressources dont l’expertise est nécessaire pour l’approfondissement de la plainte (il peut s’agir des services techniques de l’Etat ou autres spécialistes du domaine concerné par la plainte).

Cette investigation a pour objet d’apporter des éléments détaillés pour résoudre la plainte à la satisfaction des plaignants.

La/les solutions proposée(s) ou convenue(s) à l’issue de l’enquête sera (ont) notifiées formellement au plaignant par courrier du Coordonnateur du PSEA. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :

- Les explications sur le processus et les résultats de l’enquête ;

- Les explications la (les) solutions proposées (s) ;

- Si applicable, la procédure de mise en œuvre de la (les) solutions proposée(s), y

compris les délais d’exécution de la (les) solutions proposées (s).

L’annexe 6 donne un exemple de fiche de plainte qui renseignée sera archivée.

- Traitement externe des plaintes à l’amiable

Lorsqu’à l’issue de l’enquête, aucune solution n’est retenue entre le PSEA et le plaignant, le Projet activera la procédure de médiation externe dans les cinq (05) jours à compter la date d’établissement du PV de non conciliation en interne.

Cette procédure de médiation externe est composée de quatre niveaux :

- Le niveau local ;

- Le niveau Moughataa ;

- Le niveau Wilaya ;

- Au niveau central à travers un national de gestion des plaintes.

Les niveaux précédemment indiqués sont des instances de règlement à l’amiable. Les voies de recours (à l’amiable ou arbitrage) sont à encourager et à soutenir très fortement. Si toutes ces initiatives se soldent par un échec, il est envisagé alors le recours judiciaire comme dernier ressort, mais qui reste disponible pour le plaignant à tout moment.

## Suivi et reporting

Le suivi sera réalisé à deux niveaux (général et spécifique). Le niveau général est assuré par le responsable du suivi-évaluation du projet.  Par contre, le suivi spécifique du PMPP sera assuré par le responsable des mesures de sauvegarde environnementale et sociale.

Les indicateurs suivants seront utilisés pour suivre et évaluer l'efficacité des activités d'engagement des parties prenantes:

- Nombre de réunions des parties prenantes ou avec elles (consultations publiques, ateliers, réunions communautaires, rencontres avec les dirigeants locaux, etc.) tenues avec chaque catégorie de parties prenantes et nombre de participants;

- Nombre de parties prenantes incluses dans le registre dédié;

- Nombre de suggestions et de recommandations reçues par l’UGP/PSEA ;

- Nombre de publications couvrant le projet dans les médias ;

- Nombre de plaintes reçues, réglées et non réglées ;

D'autres indicateurs pertinents peuvent être recueillis chaque année.

Le PMPP sera mis à jour périodiquement et chaque fois qu’un changement affectant les parties prenantes est introduit au cours de la mise en œuvre du projet.

  - Suivi et établissement de rapports

## Participation des différents acteurs concernés aux activités de suivi

En principe, les activités du PSEA concentrées au niveau de village peu peuplés (moins de 1000 habitants en moyenne) sur des espaces très réduits, ne devraient pas nécessiter un suivi en dehors de celui prévu par le projet ou celui, déjà en place, effectué par les services déconcentrés du MHA (directions régionales) présentes au niveau de chaque région cible. A cet effet, un suivi, faisant appel à des entités extérieures n’est pas prévu. Cependant, les échanges et communications multidirectionnelles déployés pendant la mise en œuvre du projet (ateliers, réunions, enregistrements, courriers, registres des commentaires et plaintes, reporting) sont autant d’instruments qui servent le suivi du programme autant que le suivi mené directement par le responsable en charge de ce poste au sein de l’UCP.

## Rapports aux groupes de parties prenantes

Tout le long de la mise en œuvre du projet, les parties prenantes seront informées de son évolution, à travers :

  - La diffusion de rapports trimestriels adressés aux communes, aux autorités administratives, aux services techniques fortement impliqués dans la mise en œuvre du projet (DRHA, DR/MEDD, DRASS),

  - La diffusion de rapports annuelles pour les parties prenantes institutionnelles moyennement impliquées dans la mise en œuvre du projet (région, DREN, DR/MDR, MASEF, etc.),

  - L’organisation de réunions trimestrielles qui cibles les collectivités locales (Djemââ, comités de gestion de l’eau y compris le gérant du réseau, les associations de parents d’élèves) dans les langues locales. Ces réunions seront l’occasion de compte-rendu sur l’état d’avancement du projet, elles soutiendront, également, le processus de renforcement de capacités des collectivités dans certains domaines pouvant améliorer la valeur ajoutée apportée par le projet, et renforcer, ainsi, leur mobilisation.

  - Les participations à des ateliers régionaux, jouant, entre autres, une fonction de plates formes d’échanges d’informations adressées aux parties prenantes.

En ce qui concerne la gestion des plaintes, le PSEA tiendra informés les points focaux au niveau local et comités de gestion des plaintes, des procédés et procédures du Mécanismes de Gestion des Plaintes dont la diffusion se fera avant le démarrage des activités du PSEA et de façon très large auprès de l’ensemble des parties prenantes et sur les différents sites web (BM, PSEA). Des réunions explicatives seront organisées avec les populations en collaboration avec les communes concernées par le PSEA.

- Annexes

## Annexe 1 : Zones d’intervention et activités prévues

- GORGOL

- Sites de mini-réseaux à réaliser (25)

| Moughataa | Commune | Localité | Population |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaédi | Djoël | Tenjah | 654 |
| Kaédi | Kaédi | Bélinabé | 1755 |
| Kaédi | Lexeiba | Wouro Guédiéli | 487 |
| Kaédi | Tifondé Civé | Dimechgh | 942 |
| Kaédi | Néré Walo | Fass Kagande | 741 |
| Kaédi | Tokomadi | Koundel | 2483 |
| Kaédi | Ganki | Seyal Gababé | 474 |
| Maghama | Doo | Toumbel | 782 |
| Maghama | Maghama | Thiouldé | 702 |
| Maghama | Toulel | Nouma | 1435 |
| Maghama | Toulel | Boguel Fadoua | 2494 |
| Maghama | Vare Litama | Gourel Thierno Saidou | 810 |
| Maghama | Waly Djantang | Bedinki | 1227 |
| Maghama | Waly Djantang | Sinthiane Padalal | 2887 |
| M’Bout | Chelkhett Tiyab | Edebaye EL Batha | 948 |
| M’Bout | Lahrach | Awcheikech | 978 |
| M’Bout | Lahrach | Awcheikech | 796 |
| M’Bout | Lahrach | Oulad EL Hadj | 637 |
| M’Bout | Souve | Oudey Limghil | 481 |
| M’Bout | M’Bout | N’Doula | 866 |
| Monguel | Bokkol | Terkez | 638 |
| Monguel | Bathet Moit | Jatel 2 | 509 |
| Monguel | Melzem Teichett | Jeddah | 447 |
| Monguel | Melzem Teichett | Oudey Chrak | 602 |
| Monguel | Tarenguet Hel Moulaye Ely | Bouasla | 1178 |

- Sites de mini-réseaux à réhabiliter (42)

| Moughataa | Commune | Localité | Population |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaédi | Djoël | Djoël | 6135 |
| Kaédi | Djoël | Ganki Dombodji | 492 |
| Kaédi | Djoël | Guiraye | 1682 |
| Kaédi | Kaédi | Rindiaw | 1532 |
| Kaédi | Néré Walo | Ndiafane Dioké | 1556 |
| Kaédi | Néré Walo | Woloum Néré | 3076 |
| Kaédi | Tifondé Civé | Tifondé Civé | 2761 |
| Maghama | Doo | Daw | 2310 |
| Maghama | Doo | Toumbel | 782 |
| Maghama | Maghama | Fimbo | 1909 |
| Maghama | Maghama | Thiloudé | 702 |
| Maghama | Maghama | Dar EL Beda | 584 |
| Maghama | Sagné | Sagné | 6821 |
| Maghama | Toulel | Boguel Fadouwa | 2494 |
| Maghama | Waly Djantang | Gourel Thierno Saidou | 810 |
| Maghama | Beileouguet Liatme | Beileouguet | 1286 |
| Maghama | Waly Djantang | Waly Djantang | 6243 |
| Maghama | Beilegue Litama | Aghreiyatt | 459 |
| Maghama | Beilegue Litama | Tachott Barinabé | 364 |
| Maghama | Vare Litama | Bourlé | 549 |
| Maghama | Vare Litama | Héléré | 406 |
| Maghama | Vare Litama | Tweijila | 359 |
| Maghama | Sagné | Loboudou | 442 |
| M’Bout | M’Bout | Ndoule | 866 |
| M’Bout | Lahrach | Hel EL Mehdi | 323 |
| M’Bout | Lahrach | Lahrach | 1749 |
| M’Bout | Souve | Oueid Limguil | 481 |
| M’Bout | N’Djadjbenni Gandéga | EL Mane | 901 |
| M’Bout | N’Djadjbenni Gandéga | Boudami Samenga | 474 |
| M’Bout | Voum Legleita | M’eibratt | 333 |
| M’Bout | Debaye Hel Guelaye | Debaye Hel Guelaye | 411 |
| M’Bout | Debaye Hel Guelaye | Takoutalla | 606 |
| M’Bout | Debaye Hel Guelaye | Wad Amour | 985 |
| M’Bout | Debaye Hel Guelaye | Hel Salem | 1368 |
| M’Bout | Debaye Hel Guelaye | El Ghahra 2 | 440 |
| M’Bout | Debaye Hel Guelaye | Enhal | 470 |
| M’Bout | Tarenguet Hel Moulaye Ely | Boudami | 1347 |
| M’Bout | Tarenguet Hel Moulaye Ely | Chkatta | 434 |
| M’Bout | M’Bout | Edebaye | 3539 |
| Monguel | Bathet Moit | Batha | 1096 |
| Monguel | Melzem Teichett | Mheireth | 833 |
| Monguel | Melzem Teichett | Oudey Chrak | 602 |

- Sites des latrines (Mosquées 20)

| Moughataa | Commune | Mosquée |
| --- | --- | --- |
| Kaédi | Kaédi | Ghouba Kaédi Ville |
| Kaédi | Kaédi | EL Abass Kaédi Ville |
| Kaédi | Kaédi | Tawbe Kaédi Ville |
| Kaédi | Kaédi | Lamine Ndiaye Kaédi Ville |
| Kaédi | Kaédi | Village Dar Salama |
| Maghama | Beilegue | Beilegue |
| Maghama | Maghama | Ehl Ahmadi Maghama Ville |
| Maghama | Maghama | EL Houda Maghama Ville |
| Maghama | Toulel | Jamaa Bougoul Fadaw |
| Maghama | Varea Litam | Tweijila |
| M’Bout | M’Bout | Taghwa M’Bout Ville |
| M’Bout | M’Bout | Tewba Edebaye M’Bout |
| M’Bout | M’Bout | EL Jamaa Edebaye M’Bout |
| M’Bout | M’Bout | EL Varough N’Doula |
| M’Bout | M’Bout | EL Atigh M’Bout Ville |
| Monguel | Monguel | Essough |
| Monguel | Melzem Teichett | Village Zbell |
| Monguel | Bokkol | Village Lekhsara |
| Monguel | Azgueilem | Azgueilem |
| Monguel | Moït | Village EL Bir |

- Sites des latrines (Ecoles 20)

| Moughataa | Commune | Ecole |
| --- | --- | --- |
| Kaédi | Kaédi | Ecole 2 Kaédi Ville |
| Kaédi | Ganki | Wedia Bousayabe |
| Kaédi | Tokomadi | Dendi (charatt) |
| Kaédi | Ganki | Seyale Gababé |
| Kaédi | Djoël | Tenzah Djoël Ville |
| Maghama | Maghama | Ecole 1 Maghama Ville |
| Maghama | Maghama | Ecole 2 Maghama Ville |
| Maghama | Maghama | Dar EL Beda |
| Maghama | Dao | BogTaga |
| Maghama | Beilegue | Tachott |
| M’Bout | M’Bout | Ecole M’Bout 2 |
| M’Bout | M’Bout | Lycée M’Bout |
| M’Bout | Voum Legleita | Oudey Limgueyele |
| M’Bout | Voum Legleita | Voum Legleita 1 |
| M’Bout | Lehrach | Hsey Tezekra |
| Monguel | Monguel | Jekh |
| Monguel | Melzem Teichett | Zbell |
| Monguel | Bokkol | Wad EL Barka |
| Monguel | Azgueilem | Azgueilem |
| Monguel | Moït | Begniamouz |

- GUIDIMAGHA

- Sites de mini-réseaux à réaliser (36)

| Moughataa | Commune | Localité | Population |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghabou | Ghabou | Gemou | 1850 |
| Ghabou | Ghabou | Maghadiouga | 1381 |
| Ghabou | Ghabou | Boki Dianbé | 1301 |
| Ghabou | Ghabou | Diogountoro 2 | 1012 |
| Ghabou | Ghabou | Ghabou Esseif | 918 |
| Ghabou | Baydiam | Kenkou | 734 |
| Ghabou | Baydiam | Koudiol 1 | 663 |
| Ghabou | Baydiam | EL Kitane EL Bidhane | 639 |
| Ghabou | Baydiam | Sed Elme | 514 |
| Ghabou | Gouraye | Karokoro | 640 |
| Ghabou | Gouraye | Molissino Foulbé 1 | 437 |
| Ghabou | Gouraye | Sabou EL Bidhane | 371 |
| Ghabou | Gouraye | Sabou Wendou | 299 |
| Ghabou | Gouraye | Moudji 3 (Moudji ferme) | 231 |
| Selibaby | Hassi Cheggar | Dangrimou | 1381 |
| Selibaby | Hassi Cheggar | Hamdallah | 1098 |
| Selibaby | Hassi Cheggar | Zreigatt | 747 |
| Selibaby | Hassi Cheggar | EL Khachbaya | 677 |
| Selibaby | Hassi Cheggar | Niorodel | 632 |
| Selibaby | Wompou | Tagoutalla | 1207 |
| Selibaby | Wompou | Sankou | 655 |
| Selibaby | Wompou | Gourel Adama | 530 |
| Selibaby | Wompou | Ketwel | 525 |
| Selibaby | Arr | Tabal 4 | 815 |
| Selibaby | Arr | N’Khaile 1 | 450 |
| Selibaby | Selibaby | Mbeighirett Blal | 773 |
| Selibaby | Ould Mboni | Thiénel Djibaya | 714 |
| Selibaby | Tachott | EL Waere EHL Hmeimid | 705 |
| Selibaby | Tachott | EL Waere EHL Lkhal | 505 |
| Ould Yenge | Dafort | Bouguerba | 1016 |
| Ould Yenge | Lahraj | Dboulgui | 910 |
| Ould Yenge | Lahraj | Lahraj Demdem | 802 |
| Ould Yenge | Bouly | Oued Amour Erroumda | 884 |
| Ould Yenge | Bouly | Leboira | 524 |
| Ould Yenge | Leaweinatt | Ould Jiddou EHL M’Barek | 737 |
| Ould Yenge | Ould Yenge | Guirvave | 712 |

- Sites de mini-réseaux à réhabiliter (40)

| Moughataa | Commune | Localité |
| --- | --- | --- |
| Ghabou | Soufi | Chorfa |
| Ghabou | Soufi | Soufi |
| Ghabou | Soufi | Tewmiyatt Laghlal |
| Ghabou | Ghabou | Diogountoro 1 |
| Ghabou | Ghabou | Ghabou EL Ghadim |
| Ghabou | Ghabou | Koumba Ndaw |
| Ghabou | Ghabou | Saboussiré |
| Ghabou | Ghabou | Silou |
| Ghabou | Ghabou | Chleikha |
| Ghabou | Baydiam | Baydiam |
| Ghabou | Baydiam | Hsey Amar |
| Ghabou | Baydiam | EL Melga |
| Ghabou | Gouraye | Gouraye |
| Selibaby | Woulou M’Boni | Edebaye Ould M’Boni |
| Selibaby | Tachott | Tachott Botokholo |
| Selibaby | Tachott | Tachott Brana |
| Selibaby | Hassi Cheggar | Hassi Cheggar |
| Selibaby | Hassi Cheggar | Kinikoumou |
| Selibaby | Wompou | Sangué Diéri |
| Selibaby | Wompou | Wompou |
| Selibaby | Wompou | Guédiéwal |
| Selibaby | Arr | Arr |
| Selibaby | Arr | Hassi EL Bagra |
| Selibaby | Arr | Teichtaya |
| Selibaby | Ajar | Ajar Peul |
| Selibaby | Ajar | Agoueinitt |
| Selibaby | Ajar | Ajar Soninké |
| Ould Yenge | Leaweinatt | Leaweinatt |
| Ould Yenge | Leaweinatt | Ould Jiddou EHL M’Barek |
| Ould Yenge | Bouly | Leabouli |
| Ould Yenge | Bouly | Kalinioro |
| Ould Yenge | Tektake | Hsey Lahmar |
| Ould Yenge | Tektake | Tektake |
| Ould Yenge | Dafort | Dafor |
| Ould Yenge | Dafort | Lembeidie Essagha |
| Ould Yenge | Bouanze | Bouanze |
| Ould Yenge | Bouanze | Ndiew |
| Ould Yenge | Lahraj | Lahraj |
| Ould Yenge | Lahraj | Blajmil 1 |

- Sites de latrines scolaires (50)

| التلاميذ | المدرسة | البلدية | المقاطعة |
| --- | --- | --- | --- |
| 943 | آكنيتير | بعنز | ولد ينج |
| 828 | كمب انضو | غابو | غابو |
| 790 | أهل سنو | التاشوط | سيلبابي |
| 667 | أهل عالي 1 | أجار | سيلبابي |
| 604 | سيلبابي 11 | سيلبابي | سيلبابي |
| 573 | ولد ينج 2 | ولد ينج | ولد ينج |
| 556 | بوكي جامي | غابو | غابو |
| 556 | جكونترو 2 | غابو | غابو |
| 517 | بكربه 2 | الدافور | ولد ينج |
| 497 | بنعمان 1 | التكتاكة | ولد ينج |
| 481 | ولد الرامي1 | ومبو | سيلبابي |
| 458 | جبالي | لحرج | ولد ينج |
| 450 | انيومل | أجار | سيلبابي |
| 433 | ازريكات | حاسي شكار | سيلبابي |
| 426 | أهل صمب | حاسي شكار | سيلبابي |
| 418 | حاسي لعطش | ولد امبني | سيلبابي |
| 411 | مسيل لحبش | لعوينات | ولد ينج |
| 387 | المصكول | بايجوم | غابو |
| 378 | الشية 2 | بايجوم | غابو |
| 370 | افريع الكتان | بعنز | ولد ينج |
| 370 | الكرفة | الدافور | ولد ينج |
| 332 | أهل ابريك | ومبو | سيلبابي |
| 326 | تاقوتالله | ومبو | سيلبابي |
| 324 | اويد اجريد | ولد ينج | ولد ينج |
| 313 | حاسي سيدي | التاشوط | سيلبابي |
| 312 | لبيرة | لعبلي | ولد ينج |
| 302 | برله | الصوفي | غابو |
| 299 | واعرت اهل لكحل | التاشوط | سيلبابي |
| 299 | سد الماء | بايجوم | غابو |
| 296 | التيسير | التكتاكة | ولد ينج |
| 294 | شلخت امور | الدافور | ولد ينج |
| 292 | حمد الله | حاسي شكار | سيلبابي |
| 292 | الطيبات | لعبلي | ولد ينج |
| 287 | تنل الجباي | ولد امبني | سيلبابي |
| 286 | التكتاكة 1 | التكتاكة | ولد ينج |
| 286 | عين الرحمة | لحرج | ولد ينج |
| 280 | التقادة | التكتاكة | ولد ينج |
| 266 | صني جيري-صونكو | ومبو | سيلبابي |
| 253 | انجيو | بعنز | ولد ينج |
| 248 | فيتاسة | كوراي | غابو |
| 243 | لمجاجطة | لحرج | ولد ينج |
| 242 | امبيقيرة 1 | سيلبابي | سيلبابي |
| 242 | تجمع المحمدية | كوراي | غابو |
| 237 | بتنده | كوراي | غابو |
| 229 | انيوردل | حاسي شكار | سيلبابي |
| 229 | ويند انييب | عر | سيلبابي |
| 228 | بنك 2 | لحرج | ولد ينج |
| 225 | واعرت اهل احميميد | التاشوط | سيلبابي |
| 224 | انيوردل أهل احميد | حاسي شكار | سليبايي |
| 223 | بعته | غابو | غابو |

- ASSABA

| Moughataa | Commune | Localité | Population |
| --- | --- | --- | --- |
| Barkéwol | El Ghabra | Djib 1 | 508 |
| Barkéwol | El Ghabra | Kidane 1 | 582 |
| Barkéwol | Leoueissi | Akwatil Enamouss | 750 |
| Barkéwol | Leoueissi | Bariss | 672 |
| Barkéwol | Leoueissi | Ejerek | 619 |
| Barkéwol | Leoueissi | Gdemballa | 1247 |
| Barkéwol | Leoueissi | Zegueha | 667 |
| Guérou | Kamour | Teghda El Wasea | 526 |
| Guérou | Weid Jrid | Wad Rakhma | 535 |
| Kankossa | Kankossa | Agmamine Charguiya | 315 |
| Kankossa | Kankossa | Devet Ehel Sidi | 349 |
| Kankossa | Hamed | Bouhabcha Elbadiya | 1125 |
| Kankossa | Hamed | Daghveg | 1071 |
| Kankossa | Hamed | Garala Bari | 749 |
| Kankossa | Hamed | Garala Elmenkoussa | 661 |
| Kankossa | Hamed | Lekhcheb | 550 |
| Kankossa | Hamed | Ndreiniya | 668 |
| Kankossa | Hamed | Teguelweza Ehel Emhi | 865 |
| Kankossa | Hamed | Werenguel Laezeizatt | 660 |
| Kankossa | Tenaha | Avrar Debay | 615 |
| Kankossa | Tenaha | Avrar Debay | 615 |
| Kankossa | Tenaha | Zweikya | 652 |
| Kiffa | Aghorat | Gvava Guerejma | 511 |
| Kiffa | Aghorat | Magtae Esfeira 2 | 581 |
| Kiffa | El Melgue | Dar Nejat | 400 |
| Kiffa | El Melgue | Vreikika | 640 |
| Kiffa | El Melgue | Worti | 623 |
| Kiffa | Kiffa | Beder | 609 |
| Kiffa | Kiffa | Oum Echegag 1 | 549 |
| Kiffa | Kiffa | Oum Echegag 2 | 652 |
| Kiffa | Kouroudiel | Kouroudiel | 659 |
| Kiffa | Kouroudiel | Ejar | 412 |
| Kiffa | Kouroudiel | Aghweissbou | 316 |
| Kiffa | Legrane | Barda | 581 |
| Kiffa | Legrane | Jifteni | 666 |
| Kiffa | Legrane | Woid Essersar | 537 |
| Boumdeid | Boumdeid | Dveiea | 615 |
| Boumdeid | Boumdeid | Rag | 412 |
| Boumdeid | Boumdeid | Ehel Sid Elemine | 350 |

- HODH EL GHARBI

- AEP à réaliser (43)

| Moughataa | Commune | Localité | Population |
| --- | --- | --- | --- |
| Koibenni | Hassi Ehl Ahmed Bechne | Tweimratt | 792 |
| Koibenni | Hassi Ehl Ahmed Bechne | Negaa Bamoira | 382 |
| Koibenni | Hassi Ehl Ahmed Bechne | Ebghaidid | 430 |
| Koibenni | Hassi Ehl Ahmed Bechne | Arrafat | 250 |
| Koibenni | Hassi Ehl Ahmed Bechne | Maabola | 190 |
| Koibenni | Voullaniya | Voullaniya | 2247 |
| Koibenni | Mediboughou | Bedre | 800 |
| Koibenni | Timzine | Agreij lehjar | 491 |
| Koibenni | Gougui Zemal | Haima | 447 |
| Koibenni | Gougui Zemal | Ehl Ahmed Tebrour | 297 |
| Koibenni | Mediboughou | Oum Akreidid | 437 |
| Koibenni | Voullaniya | Boutweizikraya | 422 |
| Koibenni | Mediboughou | Boutraissiva+Boumaiza | 784 |
| Koibenni | Voullaniya | Ehl Elhadi | 399 |
| Koibenni | Koubenni | Tali Levyadh | 400 |
| Koibenni | Timzine | Elmouna | 382 |
| Koibenni | Gougui Zemal | Guetea Edavoue | 381 |
| Koibenni | Gougui Zemal | Mneisiret Dembay | 384 |
| Koibenni | Mediboughou | Oum Aeraiche Ehel Hmeimed | 240 |
| Koibenni | Mediboughou | Sweil | 240 |
| Koibenni | Leghlig | Ejat Emour | 380 |
| Koibenni | Voullaniya | Laeyessatt | 367 |
| Koibenni | Leghlig | Hneidi | 364 |
| Koibenni | Mediboughou | Lemghass | 308 |
| Tamchekett | Radhi | Reyoug 1+2 | 771 |
| Tamchekett | Sava | Dakhlet ehl oumar Cheikh | 266 |
| Tamchekett | Sava | Galala | 406 |
| Tamchekett | Sava | Iguerjane | 418 |
| Tamchekett | Sava | Tweijirett | 340 |
| Tamchekett | Guetae-Teidoume | Lemghamdha | 480 |
| Tamchekett | Sava | Elmarveg | 386 |
| Tamchekett | Radhi | Haita | 229 |
| Tamchekett | Mebrouk | Lekhneig | 142 |
| Tamchekett | Mebrouk | Oum Gveiva | 90 |
| Tamchekett | Mebrouk | Vorae Esder | 57 |
| Tintane | AweinattThalle | Regroupement Bawiya+Idar | 751 |
| Tintane | Lehreijat | Mkhaicheba | 723 |
| Tintane | Lehreijat | Oum Itguig | 300 |
| Tintane | Touil | Karamou | 416 |
| Tintane | AweinattThalle | Ehl Lemrabett | 372 |
| Tintane | AweinattThalle | Elmehrouda | 381 |
| Tintane | Davea | Baghdad Ehl Segal | 351 |
| Tintane | Egharghar | Zemzem | 99 |

- Liste des AEP à réhabiliter (24)

| Moughataa | Commune | Localité |
| --- | --- | --- |
| Koubenni | Gougui Zemal | Gougui |
| Koubenni | Gougui Zemal | Wara |
| Koubenni | Medibougou | Beder |
| Koubenni | Medibougou | Beyziyet E. Jaghdid |
| Koubenni | Medibougou | Tejal medbougou |
| Koubenni | Timzine | Tadirt |
| Koubenni | Medibougou | Kervi |
| Koubenni | Voullaniya | Akwane Ehl Elhaj |
| Koubenni | Voullaniya | Kerkeira Elbeigha |
| Tamchekett | Gaat Teidouma | Gaat Teidouma |
| Tamchekett | Gaat Teidouma | Legraiva |
| Tamchekett | Sava | Dakhlet Ehl Oumar Cheikh |
| Tamchekett | Sava | Kneikissa |
| Tintane | Ain Varba | Ehl Elbechir |
| Tintane | Ain varba | Hsey Lekwar |
| Tintane | Aweinat Thalle | Thiama |
| Tintane | Aweinat Thalle | Jraif |
| Tintane | Davea | Dakhlet Sder |
| Tintane | Touil | Breima |
| Tintane | Touil | Elmedina |
| Tintane | Lahreijatt | Lmbeidee et Sambo |
| Aioun | Egjert | Blemhadher |
| Aioun | Benamane | Dechira |
| Aioun | Doueirara | Baghdad |

- Infrastructures publiques devant bénéficier des latrines

Poste de santé (27)

| Moughataa | Poste de santé |
| --- | --- |
| Aioun | AS CS Aioun |
|  | AS Argoub |
|  | AS Bennemane |
|  | AS Douerara |
|  | AS Oum Lehbal |
|  | AS Oum Lahyadh |
|  | AS Egjert |
|  | AS n’Saveni |
| Koubenni | AS Koubenni ville |
|  | AS Medibougou |
|  | AS Voullaniya |
|  | AS Glig ehl Awja |
|  | AS Termessa |
|  | AS Hassi Ehl Ahmed Bechna |
|  | AS Gogui zamal |
| Tamchekett | AS Tamchekett |
|  | AS Essava |
|  | AS Gueit Taidouma |
|  | AS Radhy |
| Tintane | AS CS Tintane |
|  | AS Taibe |
|  | AS Agharghar |
|  | AS Zraviya |
|  | AS Awainatt |
|  | AS Lehraijatt |
|  | AS Touil |
|  | AS Ain varba |

Ecoles (19)

| Moughataa | Commune | Ecole |
| --- | --- | --- |
| Aioun | Aioun | Bintou khouelidine |
| Aioun | Aioun | El Mambaa1 |
| Aioun | Aioun | Agassar 1 |
| Aioun | Benaamane | Mounguel |
| Aioun | Benaamane | Douerara3 |
| Aioun | Benaamane | Souguenni |
| Aioun | Benaamane | Beidhit El Mâ |
| Aioun | Tenhoumade | Ghlig Smalil |
| Tintane | Tintane | Egueni + Velouje + Medina2 + Egueni el Meksem |
| Tintane | Davea | Rag Nejh+Jeimame2 + Virage Nbeigue + Dakhlet Sder |
| Tintane | Laeweinatt | Laeweinatt |
| Tintane | Ain Varba | Lenoir |
| Tamchekett | Gaet Teidouma | Oum Lemhar |
| Tamchekett | Radhi | Radhi |
| Tamchekett | Radhi | Reyoug2 |
| Tamchekett | El mebrouck | El mebrouck |
| Tamchekett | Sava | Guelab |
| Tamchekett | Sava | Boughrely |
| Tamchekett | Sava | El mervegue |

Marchés publics (3)

| Marché | Commune |
| --- | --- |
| Mediboughou | Mediboughou |
| Oum Lahyadh | Oum Lahyadh |
| Baghdad | Lahreijatt |

- HODH CHARGHI

Localités retenues pour le PSAE au niveau du Hodh Charghi

AEP à réaliser

| N° | Moughataa | Commune | Localité | Population |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amourj | Adel Begrou | Debay Ledress | 403 |
|  |  | Adel Begrou | Ghadeni | 398 |
|  |  | Adel Begrou | Goubya Elkhadhra | 346 |
|  |  | Adel Begrou | Hassi Tichilitt | 381 |
|  |  | Adel Begrou | Leghdeira | 397 |
|  |  | Adel Begrou | Lekreiss | 404 |
|  |  | Adel Begrou | Rkeina | 345 |
|  |  | Adel Begrou | Vila | 339 |
|  |  | Bougadoum | Mebdouaa 2 | 818 |
|  |  | Bougadoum | Oum Tweikefaya | 300 |
|  |  | Bougadoum | Oum Aguenata 1 | 300 |
|  |  | Bougadoum | Aine Elveteh | 340 |
|  |  | Bougadoum | Bir Echerika | 368 |
|  |  | Bougadoum | Dar Elbarka 3 | 344 |
|  |  | Bougadoum | Debay Demba | 348 |
|  |  | Adel Begrou | Elguervaviya | 385 |
|  |  | Adel Begrou | Gneibett Ehl Heiba | 352 |
|  |  | Bougadoum | Jreikaya | 398 |
|  |  | Bougadoum | Mahmouda1 | 364 |
|  |  | Bougadoum | Seil Elbarjaj | 342 |
|  |  | Bougadoum | Sent 1 | 385 |
|  | Djiguenni | Ghlig Ehel Beye | Touf | 350 |
|  |  | Aweinat Zbil | Hassi Ehl Abdi 2 | 361 |
|  |  | Beneamane | Benemane 1 | 300 |
|  |  | Beneamane | Sembourou | 320 |
|  |  | Beneamane | Ehl Mbeteni | 348 |
|  |  | Feireni | Baghdad | 300 |
|  |  | Feireni | Beguenata | 448 |
|  | Oualata | Oualata | Hsey Elghabra | 342 |
|  | Timbédra | Bousteila | Bheira 2 | 336 |
|  |  | Bousteila | Bou Ezekraya | 348 |
|  |  | Bousteila | Idcheiritt Idoublal | 380 |
|  |  | Koumbi saleh | Elbarda | 348 |
|  |  | Koumbi saleh | Oum Dhoulmane | 379 |
|  |  | Koumbi saleh | Dalghoumba 2 | 300 |
|  |  | Touil | Legleya | 325 |
|  |  | Touil | Aguini Enour | 300 |
|  | Néma | Jreif | Chelkhet Elghar | 315 |
|  |  | Beiribavatt | Chelkhet Naga | 350 |
|  |  | Hassi Etila | Dreissa | 300 |
|  |  | Hassi Etila | Sbéi 1 | 351 |
|  |  | Bangou | Dar Essalam | 405 |
|  |  | Agweinit | Eladala (Ehl Verhan) | 315 |
|  |  |  | M’Kheizine | 300 |

Liste des AEP à réhabiliter

| N° | Moughataa | Commune | Localité |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dhar | N’Beiket Lehwach | Hassi Lebyadh |
|  | Dhar | N’Beiket Lehwach | Outeid Mame |
|  | Dhar | N’Beiket Lehwach | Nbeit Elkory |
|  | Dhar | N’Beiket Lehwach | Belloti |
|  | Bassiknou | Vassala | Tebelit |
|  | Bassiknou | Vassala | Sissoko |
|  | Bassiknou | Dhar | Gneiba |
|  | Bassiknou | Dhar | Rken |
|  | Bassiknou | Elmegve | Tinwagoutine |
|  | Bassiknou | Dhar | Getea Ennew |
|  | Néma | El mebrouck | Aoueinat rajat |
|  | Néma | Oum Avnadech | Oum Avnadech |
|  | Néma | Oum Avnadech | Lemeilih |
|  | Néma | Oum Avnadech | El Adala |
|  | Néma | Bangou | Lejwad |
|  | Néma | Oum Avnadech | El Bekra |
|  | Timbédra | Hassi Mhadi | Oum Lemdag |
|  | Timbédra | Touil | Echayef |
|  | Timbédra | Coumbi Saleh | Coumbi Saleh |
|  | Djiguenni | Aweinat Zbil | Hassi ehl Abdi Ould Jiyid |
|  | Djiguenni | Aweinat Zbil | El Moher |
|  | Djiguenni | Aweinat Zbil | Mgueirine |
|  | Djiguenni | Aweinat Zbil | Davea |
|  | Djiguenni | Aweinat Zbil | Hassi saleck |
|  | Oualata | Oualata | Archan |
|  | Oualata | Oualata | Rag levreiz |
|  | Oualata | Oualata | El Berbare |
|  | Amourj | Adel Begrou | Sivane |
|  | Amourj | Adel Begrou | Mazouziya |
|  | Amourj | Bougadoum | Guetea Mbeigou |

Infrastructures publiques devant bénéficier des latrines

Poste de santé

| N° | Moughataa | Air de santé |
| --- | --- | --- |
|  | Néma | AS Varaa Elketane |
|  |  | AS Ahmed Yenge |
|  |  | AS Limoilih |
|  |  | AS Noual |
|  |  | AS Eid Gouhar |
|  |  | AS Bouniyat |
|  |  | AS El Ghar |
|  |  | AS Werken |
|  |  | AS Boukhzama 2 |
|  |  | AS oumech |
|  |  | AS chaabit E. Vaghi |
|  |  | AS Kra Jerk |
|  | Timbédra | AS Idara |
|  |  | AS Koumbi Saleh |
|  |  | AS El Yousr |
|  |  | AS Dali Guimbe |
|  |  | AS Nibke |
|  |  | AS Thalhayat Nesr |
|  |  | AS Kleiwatt ehl Bou |
|  |  | AS Oum Sboua |
|  |  | AS Bhrer II |
|  |  | AS Rachid |
|  | Djiguenni | AS Kasr Barka |
|  |  | AS Ain El Hawli |
|  |  | AS Towmiyatt |
|  | Dhar | AS Arch Oulad Sidi |
|  |  | AS Hassi Tejekanet |
|  | Oualata | AS Berbara |
|  | Bassiknou | AS HassinTouil |
|  |  | AS Aghor |

Ecoles

| N° | Moughataa | Commune | Ecole |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Timbédra | Timbédra | Adebaye Timbédra |
|  | Timbédra | Timbédra | Sidigh |
|  | Néma | Achemime | Achemime |
|  | Amourj | Adel Bagrou | Adel Bagrou 1 |
|  | Amourj | Adel Bagrou | Adel Bagrou 2 |
|  | Amourj | Adel Bagrou | Adel Bagrou3 |
|  | Amourj | Amourj | Amourj 1 |
|  | Amourj | Amourj | Amourj 2 |
|  | Djiguenni | Aweinatt Z’bil | Aweinatt Z’bil 1 |
|  | Néma | Agoueinitt | Boukhzame |
|  | Timbédra | Touil | Bousta |
|  | Timbédra | Bousteilla | Bousteilla 1 |
|  | Timbédra | Bousteilla | Bousteilla 2 |
|  | Néma | Néma | Chewviye |
|  | Djigueni | Aweinatt Z’bil | Davea |
|  | Djigueni | Djigueni | Djigueni 1 |
|  | Djigueni | Djigueni | Djigueni 2 |
|  | Djigueni | Djigueni | Djigueni 3 |
|  | Djigueni | Aweinatt Z’bil | El ghougheri |
|  | Djigueni | Feireni | Feireni |
|  | Djigueni | Aweinatt Z’bil | Hassi Salek |
|  | Djigueni | Djigueni | Lighatha |
|  | Timbédra | Timbédra | M’Balka2 |
|  | Néma | Néma | Melgue El Bitah |
|  | Néma | Néma | Néma 10 |
|  | Néma | Néma | Néma 3 |
|  | Néma | Néma | Néma 4 |
|  | Néma | Néma | Néma 5 |
|  | Néma | Néma | El Jedida 4 |
|  | Néma | Néma | N’Gadi |

## Annexe 2 : PV des concertations avec les parties prenantes

PROCES VERBAL DE REUNION DE CONSULTATION PUBLIQUE

PARTICIPATIVE ET INCLUSIVE DES PARTIES PRENANTES AU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) DANS LE CADRE DU PROJET SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT, AU NIVEAU DE LA WILAYA DUGORGOL

L'an deux mil dix-neuf et le Mercredi 16 Octobre à 14 heures s'est tenue, dans la salle de réunion de la Wilaya du Gorgol (Kaédi) une réunion de consultation participative et inclusive de toutes les parties prenantes et acteurs directs et indirects de la mise en œuvre du PSEA, dans le cadre de 1'elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)/projet sectoriel eau et assainissement.

Ont pris part à cette réunion les personnes dont les noms figurent dans la liste annexée.

Ordre du Jour de la réunion : la réunion a pour objet de sensibiliser les parties prenantes et acteurs sur le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et d'échanger avec ces parties sur les points suivants :

-

Le consultant  a présenté  le  but  de la mission  qui tient  lieu  de Consultation

Publique avec les parties prenantes dans le cadre de 1'elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)/projet sectoriel eau et assainissement qui s'articule autour des éléments suivants :

1.  Identification des parties prenantes,

2.  Description des méthodes pour la mobilisation des acteurs/bénéficiaires,

3.  Description  des procédures  et outils appropries  pour nouer et maintenir avec les parties prenantes une relation constructive,

4. Description des méthodes et outils permettant de s'assurer  que les informations  relatives aux risques et effets environnementaux  et sociaux du projet sont comprises et que les lieux de consultations sont connus et accessibles à tous ceux qui souhaitent y assister,

5.  Proposition des méthodes et outils permettant au PSEA de s’assurer que les parties prenantes ont accès aux informations sur les activités du PSEA en temps opportun pendant la préparation et la mise en œuvre du projet,

Identification des méthodes et outils appropriés pour prendre en compte leurs· intérêts et préoccupations pendant la préparation et à la mise en œuvre du projet.

L'ouverture de l'atelier a été faite par le directeur régional de l'hydraulique au

--

Gorgol. Par la suite, le consultant a présenté les composantes du projet.

A la fin de 1'expose, les débats ont été ouverts afin de recueillir les suggestions, préoccupations et recommandations des participants.

Les points abordes concevaient, entre autres :

Les impacts du projet pendant les phases d'installation et de construction, Les impacts lors de la mise en ceuvre des activités,

Les modalités de suivi, évaluation des mesures à proposer, Les scenarii pour une meilleure prise en compte des soucis des parties prenantes afin d'assurer une gestion pérenne des infrastructures prévues,

Les procédures et outils appropriés pour nouer et maintenir avec les parties prenantes une relation constructive,

La génération, la gestion et la diffusion des informations en temps opportun.

Une seconde journée d'investigation sur le terrain, a l'intérieur de la région, fut consacrée aux acteurs locaux. A cet effet, le consultant, pour palier a 1'absence de certains acteurs/bénéficiaires a l'atelier d'échanges, s'est rendu auprès de certaines localités à l'intérieur de la Wilaya.

Des entretiens individuels et en focus groupes ont été organises avec différents types d'acteurs: parents d'élèves, directeurs d'écoles, gérants de réseaux AEP, imams de mosquées, responsable de gares routières, chef de postes de sante, gérants de marches et commer9ants.

A l'issu de ces entretiens, les impacts potentiels du projet ainsi que les processus organisationnels et opérationnels pour une meilleure mise en ceuvre ont été discutes. Des recommandions ont été proposes par les acteurs rencontres. Il s'agit de :

- 	La  création  de  comites  locaux  comprenant,  outre  les  personnes ressources des villages et les leadership d'opinion, des représentants de

Communes à travers les CCC, la société civile, les services techniques

déconcentres concernes et l'administration territoriale. Ces comites

-

seront charges du suivi, évaluation des sous projets,

- 	L'implication de la radio rurale,

-	L'organisation d'ateliers de formation et de sensibilisation,

-		La réalisation de documents explicatifs des droits et devoirs des parties prenantes,

-	La mise en réseau des parties en charge de la collecte, de la gestion et de la diffusion de 1'information,

-	La mise en place d'un processus de motivation pris en charge par les acteurs bénéficiaires des  activités, particulièrement les  prives en charge de 1'assainissement,

-	Informer, diffuser et former sur les outils partes par le CES.

-	Promotion et Appui, au niveau local, d'une gestion durable des déchets et d'un assainissement porte par le prive;

-	Le contrôle des opérations de traitement de l'eau potable et des eaux

usées;

L'incitation	des	entreprises	locales à prendre	en	compte l'environnement dans leur intervention (l'inclure dans les CPS et CGC

des marches).

-

Sur place deux assistants assuraient la transcription des questions/réponses  et

suggestions des participants.

La réunion a été levée à 18 Heures. Fait à Kaédi le jour, mois et an que dessus

DRHA

PROCES VERBAL

L'an deux mil dix-neuf  et le Lundi 21 Octobre a 14 heures 00 mn, s'est tenue dans Ia salle de réunion de Ia Wilaya de I ‘Assaba (Kiffa), une réunion sous Ia présidence de Mm Zeinebou Sideiny adjointe du président de conseil régional, en présence du représentant de !'administration, les représentants des services techniques et des acteurs de Ia société civile (voir Ia liste annexée).

Ordre du jour:

Consultation publique afin de sensibiliser les parties prenantes et prendre leur avis et suggestions dans le cadre de !'élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), projet sectoriel eau et assainissement (PSEA),

Synthase

L'ouverture  de !'atelier a été faite par le conseiller du Wali de I ‘Assaba, avant de donner  Ia  parole  au  consultant  dont  !'intervention était  centrée  sur  les  points suivants:

La présentation de Ia mission,

Le cadrage de Ia mission avec le nouveau CES de Ia Banque Mondiale,

Les modalités de mise en œuvre du projet (objectifs, activités, résultats attendus),

Les investissements en programme et les zones d'intervention,

Les impacts attendus et/ou prévisibles (positifs, négatifs) et les mesures d'atténuation,

Les principes et procédures nécessaires pour trier, évaluer, mettre en œuvre et faire le suivi des mesures d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux potentiels du Projet,

Discussions relatives au cadre de suivi et de surveillance de ces mesures, ainsi que

les dispositifs institutionnels a mettre en place pendant Ia réalisation du Projet.

Par Ia suite le consultant a aborde le contenu et résultats attendus du PMPP.

A Ia fin de l'expose, les débats ont été ouverts afin de recueillir les suggestions, préoccupations et recommandations des participants.

Des entretiens individuels et en focus groupes ont été organisés avec différents types d'acteurs :  parents d'élèves,  directeurs d'écoles,  gérants de  réseaux AEP, imams de mosquées, responsable de gares routières, chef de postes de sante, gérants de marches et commerçants.

A cet effet, les points suivants ont été débattus : Identification des acteurs/parties prenantes ;

Identification des impacts environnementaux enjeu majeur potentiel a Ia mise

en ceuvre du projet ;

Proposition  des  mesures,  principes  et procédures  nécessaires  l'atténuation des impacts environnementaux et sociaux potentiels du Projet ;

Mécanismes de collecte,  de  transmission  et  de  diffusion  de

!'information à proposer  ;

Forces  et  les  faiblesses   du  cadre  institutionnel  et  juridique  en  matière d'environnement ;

Modalités de compensation des pertes

A l’issue  de  ces  débats,  les  recommandations  et  propositions·  suivantes  ont  ete retenues :

- Les latrines

1.1.	Acteurs identifies  pour les écoles:

Comites de gestion des établissements scolaires comprenant  le Directeur de l'école, le représentant des parents d'élèves, le représentant des enseignants, le représentant des élèves, représentant de la commune) ;

1.2. 	Acteurs identifies pour les postes de sante : Le Chef de poste de Ia sante;

La commune;

Les acteurs Ia société civile actifs dans le domaine.

2.   Les APE

2.1. 	Acteurs identifies pour les réseaux AEP Direction de l'hydraulique ;

Délégation de l'environnement ;

Délégation du MDR ; La commune,

Les acteurs de Ia société civile actifs dans le domaine.

A l'issu des débats les points suivants ont été recommandes :

Le  contrôle des  opérations  de  traitement  de  l'eau  potable  de  fa on permanente par les autorités sanitaires ;

Implication du prive au niveau urbain dans Ia gestion durable des déchets

et de l'assainissement ;	'

Construction  de  latrines  réservées  aux  filles  et  autres  réservées  aux garçons séparément dans les établissements scolaires ;

Equipement  bureautique  du comite régionale des parents  d'élèves  afin d' appuyer   sa   structuration   et   permettre   un   suivi   régulier   de   Ia maintenance et de l'assainissement des latrines ;

La formation des différents comites en assainissement et maintenance ;

La  constitution  de  comites  locaux  en  charge  de  Ia  gestion  du  muni­

réseau, assortie d'un gérant sous contrat de gestion avec I'ONSER ;

La   réalisation   de   programmes   de   sensibilisation   qui   ciblent   les

populations, les elus et acteurs actifs en le domaine ; ce programme sera

diffuse a travers les médias locaux, les imams de mosquées, les séances

de sensibilisation scolaire,

La construction de latrines séparément avec les tosses septiques et en dehors des bâtiments exploites ;

Mobilisation 	d'un 	fond 	de 	sauvegarde 	des 	mesures environnementales ;

La réalisation de campagnes de communication et de sensibilisation sur

les procédures de gestion et de suivi des projets en collaboration avec Ia société civile;

La mise en place de comites de gestion et de suivi de ces projets en

collaboration avec les services concernes ; Favoriser l'emploi des autochtones.

La réunion a été levée a 18 .h.

Fait a Kiffa le jour, mois et an que dessus

Le Délégué

cadre du PSEA au niveau de Ia wilaya de I'Assaba

Kiffa, /e 2111012019

| NOMS ETPRENOMS | STRUCTURES | CONTACTS |
| --- | --- | --- |
| Sidi Med Ebhoum | DR/EDD | 46 44 20 77 |
| Bamanthia Tandia | PRODEFI/Assaba | 28 58 60 02 |
| Zeinebou Sideini ' | Conseil Régional | 49 49 01 01 |
| Moussa Limam | DRHA | 22 47 83 02 |
| Med Salem ldoimou | Maire adj. de la commune de Kiffa | 47 19 55 36 |
| Nekhteirou Moujtaba | PDDO/Assaba | 48 22 10 47 |
| Sidi Taleb Moctar | Délégué adj. MDR | 22 95 10 98 |
| Cheikh Baye Yenja | Directeur Décentralisation | 22 00 13 22 |
| Sid'Ahmed Brahim | CSA | 22 49 41 13 |
| Mohamed Seid | Délégué MDR | 22 61 89 57 |
| Oumar Sidi Med | DRASS | 22 25 84 44 |
| Jibril N'Diaye | Président APE ' | 22 10 84 50 |
| Med Baba Guaraye | Cellule MEl | 22 72 37 65 |
| Nema Mohamed | Inspection Régionale de Travail | 22 72 51 97 |
| Cheikh Sidya Fall | RIMRAP | 34 34 75 21 |

........	-

PROCESVERBAL

L'an deux mil dix-neuf et le Mercredi, 23 Octobre a 9 heures 00 mn, s'est tenue dans la salle de réunion de la Wilaya de Hodh EL Gharbi a Aioun, une réunion de consultation publique

des parties prenantes, sous la présidence de Mr Mohamed Mostapha Sedigh, Wali Mouçaïd du

Hodh El Gharbi, Wali par Intérim.

Etaient présents : le Président du Conseil Régional du Hodh EL Gharbi, le Maire de la commune d'Aioun, les représentants des services techniques déconcentrés et des acteurs de la société civile (liste en annexe).

Ordre du jour

Consultation publique dans le   cadre de l’élaboration du Plan de Mobilisation des Parties

Prenantes (PMPP)/ projet sectoriel eau et assainissement (PSEA)

Apres l’ouverture de l’atelier par le wali Mouçaid, le consultant a fait les présentations suivantes:

La présentation de la mission,

Le cadrage de la mission avec le nouveau CES de la Banque Mondiale,

Les modalités de mise en œuvre du projet (objectifs, activités, résultats attendus), Les investissements en programme et les zones d'intervention,

Synthèse

1

La réunion a été consacré à la sensibilisation des parties prenantes et acteurs sur le Plan De

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et sur les échanges avec les parties prenantes sur les points suivants :

    - Identification des acteurs/parties prenantes ;

    - Identification des impacts environnementaux enjeu majeur potentiel à la mise en œuvre du projet ;

    - Proposition des mesures, principes et procédures nécessaires 1'attenuation des impacts environnementaux et sociaux potentiels du Projet ;

    - Mécanismes de collecte, de transmission et de diffusion de 1'information à proposer

    - Forces	et faiblesses du 	cadre	institutionnel	et	juridique	en 	matière

d'environnement;

    - Modalités de compensation des pertes.

A l’issu   de ces entretiens, les impacts potentiels du projet ainsi que les  processus organisationnels et opérationnels pour une meilleure mise en ceuvre ont été discutes

Les impacts abordes s'articulaient autour des points suivants:

- Impact sur la qualité de l'air : Gaz a Effet de Serre (GES), Gaz d'échappements, Poussières)

Impact lie au bruit et aux vibrations (Perturbation des oiseaux et des animaux a travers le bruit des engins)

Impact lie aux ressources en eaux : lavage, eaux sanitaires, eaux pluviales,).

Impacts des rejets hydriques et les eaux usées :  eaux des toilettes, eaux des douches, eaux de nettoyage

Impacts des déchets solides

Impact sur la qualité et la stabilité des sols

Impact sur le ruissellement nature} Impacts sur la flore : dégradation végétal Impacts sur la faune : perturbation des animaux

Impacts sur l’emploi et les services connexes: Création d'emplois  directs et indirects.

Impact sur les activités commerciales, artisanales et sur les services administratifs Impacts  sur  la  sécurité  et  la  sante :  L'accumulation  anarchique  des  déchets,  la stagnation  d'eau   dans  les  zones  d'emprunts,   peut  accentuer  la  prolifération  des vecteurs de maladies, Le manque d'hygiène.

Impacts sur la propagation des MST-SIDA Impact sur le paysage : dégradation du milieu Impacts sur les conditions des femmes Impacts sur la pollution atmosphérique

Impacts liés à la perte de biens/services, culturels.

A l'issue de ces débats, les recommandations et propositions suivantes ont été retenues : Les latrines

Acteurs identifies pour les écoles:

La commune;

Acteurs identifies pour les postes de sante : La commune;

Les réseaux AEP :

Acteurs identifies pour les réseaux AEP La Commune

Direction Régionale de l'hydraulique; Délégation de I ‘environnement ; Délégation du MDR ;

Les recommandations suivantes ont été arrêtées par les parties présentes :

Le contrôle des opérations de traitement de l'eau potable de façon permanente par les autorités sanitaires ;

La   construction   de   latrines   réservées   aux   filles   et   autres   réservées   aux

garçons, séparément, dans les établissements scolaires ;

La formation des différents comites en assainissement, entretien et maintenance ;

La constitution de comités locaux en charge de la gestion du mini-réseau, le seuil pour équiper un forage ne doit pas être inferieur a 5m3 ;

La mise en place d'un système d'exhaure adéquat (Pallant)

La mise en place d’unités de dessalement préfabriquées au niveau des forages aux eaux salines ;

L’interdiction de châteaux d'eau en plastique et leur construction en béton armé;

Créer des établissements publics régionaux en charge de maintenance et de l‘entretien de proximité ;

Renforcer   les capacités   de   la direction   Régionale de   I 'hydraulique   et de 1'assainissement ;

La commune est chargée de réaliser des programmes de sensibilisation,

La construction de latrines séparément des fosses septiques et en dehors des bâtiments exploites ;

La réalisation de campagnes de communication et de sensibilisation sur les procédures de gestion et de suivi des projets par les acteurs légaux ; La réunion a été levée à 15 Heures.

MASEF

'vt"-..._

s

-------- ------

Liste des participants a la réunion de consultation publique relative au PMPP dans le cadre du

PSEA au niveau de la wilaya de Hodh el Gharbi

Aioun, le 23/10/2019

| NOMS ET PRENOMS | STRUCTURES | CONTACTS |
| --- | --- | --- |
| Med Mostapha Sedigh | Wali Mouçaid | 44 48 10 67 |
| Mariem Abdellahi .• | Hakem d'Aioun | 44481069 |
| Khatar Cheikh Ahmed | Président conseil régional | 46 48 02 90 |
| El hacen Aly | Inspecteur /IDEN | 22 73 14 86 |
| El Moustapha Baba | Inspecteur du travail | 48 64 44 28 |
| Fatimetou Med Mahmoud | Chef division MASEF | 22 90 26 81 |
| Med Lemine Ahmed | OREN | 46 53 37 70 |
| Med El Moctar Maouloud | Délégué MDR | 22 24 55 53 |
| Die Deye | Maire Aioun | 22 00 58 61 |
| Ahmedou Ahmed Mahmoud | CCAAJ | 44 48 04 17 |
| Abderrahmane Abdou | DRHA | 42 11 81 81. |
| Brahim Saleh | Délégué de la CSA | 27 72 27 78 |
| Aboubekrine El Wafi | DRAS | 22 25 88 09 |
| Yahya Sidi Batt | Coordinateur cellule PSE/MEI | 22366164 |

PROCESVERBAL

L'an deux mil dix-neuf et le Vendredi, 25 Octobre a 9 heures 00 rnn, s'est tenue dans la salle de réunion de la Wilaya du Hodh Charghi a Nema, une réunion de consultation publique des parties prenantes, sous la présidence de Mr Med Abderrahmane Ahmed Dada, conseiller du

Wali de la Wilaya de Hodh Charghi,

Etaient présents : le Président du Conseil Régional du Hodh Charghi, les représentants des services techniques déconcentrés et des acteurs de la société civile (liste en annexe).

Ordre du  jour

Consultation publique dans le   cadre de !'élaboration du Plan de Mobilisation des Parties

Prenantes (PMPP)/ projet sectoriel eau et assainissement (PSEA)

Après 1'ouverture de 1'atelier par le conseiller du Wali, le consultant a fait les présentations suivantes:

La présentation de la mission,

Le cadrage de la mission avec le nouveau CES de la Banque Mondiale,

Les modalités de mise en œuvre du projet (objectifs, activités, résultats attendus), Les investissements en programme et les zones d'intervention,

Synthèse

La réunion a été consacre a la sensibilisation des parties prenantes et acteurs sur le Plan De Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et sur les échanges avec les parties prenantes sur les points suivants :

Identification des acteurs/parties prenantes ;

Identification des impacts environnementaux enjeu majeur potentiel a la m1se en

œuvre du projet ;

Proposition des mesures, principes et procédures nécessaires l'atténuation des impacts

environnementaux et sociaux potentiels du Projet;

Mécanismes a proposée de collecte, de transmission et de diffusion de !'information;

Forces	et	les	faiblesses	du	cadre	institutionnel	et	juridique	en	matière

d'environnement ;

Modalités de compensation des pertes.

A l'issu de ces entretiens, les impacts potentiels du projet ainsi que les processus organisationnels et opérationnels pour une meilleure mise en œuvre ont été discutes

Les impacts abordes s'articulaient autour des points suivants:

Impact sur la qualité de l'air

Emission de Gaz a Effet de Serre (GES),

Impact lie au bruit et aux vibrations

Impact lie aux ressources en eaux

Impacts des rejets hydriques et les eaux usées

Impacts des déchets solides

Impact sur la qualité et la stabilité des sols

Impact sur le ruissellement nature! Impacts sur la flore

Impacts sur la faune

Impacts sur l'emploi et les services connexes

Impact sur les activités commerciales, artisanales et sur les services administratifs

Impacts sur la sécurité et la sante

Impacts sur la propagation des MST-SIDA Impact sur le paysage : dégradation du milieu Impacts sur les conditions des femmes Impacts sur la pollution atmosphérique

Impacts liées à la perte de biens/services, culturels.

A l'issue de ces débats, les recommandations et propositions suivantes ont été retenues :

Les latrines

Acteurs identifies  pour les écoles: La commune;

L'APE; DREN; MASEF; DRHA; DRAS;

IRT au moment de la réalisation

Acteurs identifies pour les postes de sante : Commune:

DRAS;

DRHA; MASEF;

IRT au moment de la réalisation

Les réseaux AEP :

Acteurs identifies pour les réseaux AEP La Commune

DRHA

Délégation de 1'environnement ; Délégation du MDR ;

Les acteurs de la société civile actifs dans le domaine.

Les recommandations suivantes ont été arrêtées par les parties présentes :

Le contrôle des opérations de traitement de l'eau potable de façon permanente par les autorités sanitaires ;

La   construction   de   latrines   réservées   aux   filles   et   autres   réservées   aux

garçons, séparément, dans les établissements scolaires ;

La formation des différents comites en assainissement, entretien et maintenance ; La constitution de comites locaux en charge de la gestion des mini-réseaux,

Le seuil pour équiper un forage ne doit pas être inferieur a 5m3 ;

La mise en place d'unités de dessalement préfabriquées au niveau des forages aux eaux salines ;

L'interdiction de châteaux d'eau en plastique et leur construction en béton arme; Renforcement de· capacité  de  la  direction  Régionale  de  l'Hydraulique  et  de

1'Assainissement ;

Assurer des campagnes de sensibilisation (Radio, affiches, etc.) au démarrage des activités;

La réalisation de  campagnes de  communication  t de  sensibilisation  sur  les procédures de gestion et de suivi des projets par les acteurs légaux;

L'instauration   d'un   paiement   symbolique qui   soutiendra l’entretien   et   la maintenance des latrines installées au niveau des marches hebdomadaires ; S'assurer, auprès des prestataires du respect des normes de construction ; L'implication de la condition féminine dans les actions de sensibilisation;

Engager 1'etat a assurer un raccordement des latrines au réseau d’eau local (si

réseau existe) avant leur mise en place,

Eviter les doublons dans les interventions : tenir compte des réalisations d'autres programmes, au cas échéant opérer un transfert de !'infrastructure au bénéfice d'une nouvelle localité ou institution (cas des latrines).

La réunion a été levée à 15 Heures. Fait à Nema le jour, mois et an que dessus

Liste des participants à la  réunion de consultation publique relative au PMPP dans le cadre du

PSEA au niveau de la wilaya de Hodh Charghi

Nema, le 1511012019

| NOMS ET PRENOMS | STRUCTURES | CONTACTS I |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Med Abderrahmane Ahmed Dada | Conseiller du Wali | 44 48 04 81 |  |
| Mohamedou Tijani | Président conseil régional | 46 47 18 13 |  |
| Mariem Mokhtar Ely | Coordinatrice MASEF | 4343 90 82 |  |
| Didde Med Abdoullah | DREN/HC | 46 64 24 64 |  |
| Khatry Med | Inspecteur Régional de Travail | 22 09 05 81 |  |
| Sidi Med Cheibatta | DRHA | 22 13 92 15 |  |
| Dr Med Ahmed | DRAS | 22 25 88 17 |  |
| Dr Camara Kodore | Délégué/MDR | 41 49 24 25 |  |
| Adama Fall | Délégué. CSA | 22 49 41 03 |  |
| Med El Waghef | Radio Nema | 43 43 00 31 |  |
| Med Biyaye | Société civile | 22 67 45 05 |  |
| El Mamy El Kheir | DRAS | 22 11 70 32 |  |

PROCES VERBAL DE REUNION DE CONSULTATION PUBLIQUE PARTICIPATIVE ET INCLUSIVE DES PARTIES  PRENANTES AU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP)  DANS LE CADRE DU PROJET SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT, AU NIVEAU DE LA WILAYA DU GUIDIMAGHA

L'an deux mil clix-neuf et le Vendredi 18 Octobre à 10 heures, s'est tenue, dans la salle de   réunion   de   la  Wilaya  du   Guidimagha   (Selibaby),  une   réunion   de consultation   participative  et  inclusive  de  toutes  les  parties  prenantes  et  acteurs directs et indirects de la mise en ceuvre du PSEA, dans le cadre de l'élaboration du

Plan  de   Mobilisation   des  Parties   Prenantes   (PMPP)   /projet sectoriel  eau  et assainissement.

Ont  pris  part a cette  réunion les personnes  dont  les noms  figurent  dans  la liste annexée.

Ordre du  Jour  de  la  réunion : la réunion  a pour  objet de sensibiliser les parties prenantes  et acteurs sur le Plan de Mobilisation  des Parties  Prenantes  (PMPP)  et d'échanger avec ces parties sur les points suivants :     ,J.t

Le consultant a présenté le but de la mission qui tient lieu de Consultation  Publique avec les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration  du Plan de 1\1obilisation des Parties  Prenantes   (PMPP)/projet  sectoriel  eau  et  assainissemen.t  qui  s'articule autour des éléments suivants :

1.  Identification  des parties prenantes,

2.  Description des méthodes  pour la mobilisation des acteurs/bénéficiaires,

3.  Description  des procédures  et outils appropries  pour nouer et maintenir avec les parties prenantes une relation constructive,

4.  Description    des   méthodes    et   outils   permnettant  de   s'assurer   que   les informations  relatives aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet  sont  comprises  et  que  les  lieux  de  consultations   sont  connus   et

accessibles a tous ceux qui souhaitent y assister,

5.  Proposition  des méthodes  et outils permettant au PSEA de s'assurer que les partie 	prenante    ont  accès aux informations  sur les activités du PSEA  en temps opportun pendant  la préparation et la mise en ceuvre du projet,

6.  Identification des  méthodes et  outils  appropries  pour  prendre  en  compte leurs intérêts  et préoccupations pendant  la préparation et la mise en ceuvre du projet.

L'ouverture  de  l'atelier  a  été  faite  par  le  directeur  régional  de  l'hydraulique  au

Guidimagha.  Par la suite, le consultant  a présenté les composantes du projet.

A la fin de l'expose, les débats ont été ouverts afin de recueillir les suggestions, préoccupations et recommandations des participants.

Les points abordes concernaient, entre autres :

Les impacts du projet pendant les phases d'installation  et de construction, Les impacts lors de la mise en ceuvre des activités,

Les modalités de suivi, évaluation des mesures a proposer,	. Les scenarii  pour  une  meilleure prise en  compte  des  soucis  des parties  prenantes afin d'assurer une gestion pérenne  des infrastructures prévues,

Les  procédures   et  outils  appropries   pour   nouer   et  maintenir   avec  les  parties prenantes  une relation constructive,

La génération, la gestion et la diffusion des informations en temps opportun.

Une  seconde   journée  d'investigation   sur  le terrain,  a l'intérieur  de  la région,  fut consacrée  aux acteurs locaux. A cet effet, le consultant, pour  palier a !'absence  de certains   acteurs/bénéficiaires  a  l'atelier   d'échanges,   s'est   rendu   au  niveau   de certaines localités a l'intérieur de la Wilaya.

Des  entretiens  individuels  et  en  focus  groupes  ont  été  organises  avec différents types  d'acteurs :  parents   d'élèves,  directeurs   d'écoles,  gérants  de  réseaux  AEP, imams  de  mosquées,  responsable   de  gares  routières,   chef  de  postes   de  sante, gérants de marches et commerçants.

A l'issu de ces entretiens, les impacts potentiels du projet ainsi que les processus organisationnels   et opérationnels pour   une meilleure mise en ceuvre ont   été discutes. Des recommandions ont été proposés par les acteurs  rencontres.  Il  s'agit de:

La création de comités locaux comprenant, outre les personnes ressources

L-

des villages et les leadership  d'opinion,  des représentants  de communes  a travers  les  CCC,  la société  civile, les services  techniques  déconcentrés concernes  et !'administration territoriale.  Ces comites  seront  charges du

suivi, évaluation des sous projets, L'implication  de la radio rurale,

L'organisation d'ateliers de formation et de sensibilisation,

La réalisation de documents explicatifs des droits  et devoirs  des parties prenantes,

La mise en réseau des parties en charge de la collecte, de la gestion  et de

la diffusion de !'information,

La mise  en  place d'un  processus  de  motivation pris  en  charge  par  les acteurs  bénéficiaires  des activités, particulièrement les prives  en  charge de 1'assainissement,

Informer, diffuser et former  sur les outils portes  par le CES.

Promotion et Appui, au niveau local, d'une gestion durable des déchets et d'un  assainissement  porte  par le prive;

Le contr6le  des  opérations   de  traitement  de l'eau  potable  et  des  eaux usées;

L'incitation  des entreprises  locales a prendre  en compte  l'environnement

dans leur intervention d'inclure dans les CPS et CGC des marches).

Sur  place  deux  assistants   assuraient  la  transcription  des  questions/réponses  et suggestions des participants.

La réunion  a été levée a 16 Heures.

La Commune"de Slibaby

/;(tfqt({ltf2-

.

/

LISTE DES PERSONNES PRESENTS A LA REUNION DE CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) DANS LE CADRE DU PROJET SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT AU NIVEAU DE LA WILAYA

DU GUIDIMAGHA

.	SELIBABYI, LE 18/10/2019

NOMS ET PRENOMS	STRUCTURES	CONTACTS

Mountagha  Oumar Sako	CSA	48 67 45 94

Ely Ousmane	OREN	46 49 4619

Aissata Mamadou  Ly	MASEF

--;-

46 86 1151

-

\.,

/ )

Hamet Diack	ONSER	46 40 47 32

Yahaya M'Bareck 	ONG/SDD	45407007

Med Vadel Limam 	DREDD	44 94 03 77

Med Lemine Med yahya 	DR/MDR	46 65 34 85

Med Mahmoud Maatalla 	Maire Adj. De Selibaby 	46 40 77 38

Cherif Mostapha 	SNDE	44 4610 86

M4Kheitratt Med Vall 	SG conseil régional 	46 55 2211

Mailk Ousmane Samba	DRASS	22517840

Yahya Cissoko	46 94 32 21

Med Med Radhi	Ministère  de l'économie 	221147 92

Mana M'Bareck 	Mairie  Selibaby	46 49 48 60

Hassinetou 	Union Femmes	46 40 86 41

Sow Lomait Amadou 	ONG ADIR	49 53 53 06

Sidi Traore 	SG ONG/ UCFG	413120 54

## Annexe 3 : Modèle de fiche d’enregistrement contenu dans le registre des plaintes

Date de la plainte : ……………….…………...Numéro de la plainte ……………………………........................ Prénom et nom du plaignant : ……………………………… Sexe : F H Localité : ……………………………………….. Fonction/Responsabilité : ………..…………………………………….. Téléphone …………………………………….. Date de l’incident :………..……………………………………………….. Parties concernées :………………………………………………………………………………………………………………….. Description de la réclamation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Solution préconisée par le plaignant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Signature du plaignant : …………………………………………………………………………………………………………….. Traitement de la Plainte Plainte enregistrée par (à remplir par l’entreprise) : …………………………………………………………………. Plainte validée : oui non Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Solutions proposées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Responsable de l’action : …………………………………………………………………………………………………………… Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Actions effectuées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de résolution : ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. Date de retour au plaignant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Niveau de satisfaction et commentaires du plaignant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Annexe 4 : Procès-verbal de mise en place des comités de gestion des plaintes

Wilaya de :…………………….                             Moughataa de : ………………………….

Commune de : ……………………….  	Localité de ……………………………………….

Date (jour, mois et année) :   ………………………………………………………………………………….

Nombre de participants à l’AG : …..…………....  Hommes :…….……….  Femmes : …………

Les préalables :

- Présentation sommaire du Projet PSEA

- Présentation du Mécanisme de Gestion des Plaintes

- Rôles et responsabilités des membres du comité de gestion des plaintes

- Le profil nécessaire pour les membres dudit comité

- Questions -  Réponses

Election des membres du comité de gestion des plaintes :

| Poste | Profil clef retenu | Nombre candidat | Nom du candidat élu | Mode de désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Président |  |  |  | Vote : Consensus : |
| Secrétaire |  |  |  | Vote : Consensus : |
| Membres |  |  |  | Vote : Consensus : |

Ont signé :

Le président élu du CGP :

Le représentant du projet PSEA

## Annexe 5: Fiche d’évaluation trimestrielle du comité de gestion des plaintes

Identification

Village de : …………………………………………………………………………………….

Projet : Composante :……………………………………………………………………………………

Commune de : ………………………………………………………………………………

Moughataa de : ……………………………Wilaya de : -----------------------------------------

Nombre de membres du comité de gestion des plaintes : …………………………………..

Nombre de membres opérationnels durant la période : ……………………………………..

Nombre de plaintes enregistrées : ………………………………………………………….

Nombre de plaintes traitées : ……………………………………………………………………

Nombre de plaintes réglées au niveau communautaire : ……………………………………..

Nombre de plaintes transmises au projet : ……………………………………………………

Citez les principales difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de plaintes :

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Quelles sont les solutions apportées à ces difficultés ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est l’appréciation de la communauté sur le travail accompli par le comité ?  Justifiez

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Quelles sont vos suggestions pour améliorer la qualité du travail du comité ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

## Annexe 6 : Procès-verbal de conciliation

L’an deux mil…………………………………et le…………………………………………

Suite à une plainte déposée par :……………………………………………………………….

Contre ………………………………………………………………………………………….

Au sujet de………………………………………………………………………………………

Il s’est tenu une réunion de conciliation entre les parties citées en présence de :

……………………………………………………….………………………………………

A l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit :

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ont signé :

Le plaignant :                                                                 La partie visée par la plainte

Le Président du comité de gestion de plaintes